APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes

Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas

Iepirkumu komisijas 7.oktobra

sēdē (protokols Nr. 1)

Latvijas Universitātes

organizētais iepirkums

“Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

N    O    L    I    K    U    M    S

Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/80_I

Rīga, 2016

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

  - Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2016/80_I.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – LU vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67034301 + 371 67225039 |
| Kontaktpersona | LU Administrācijas vadītāja p.i. Ansis Grantiņš |
| Tālruņa Nr. | 26469212 |
| E-pasta adrese | Ansis.Grantins@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2016. gada 22. februāra rīkojumu Nr. 1/86 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisija (turpmāk- Iepirkuma komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana projektam “Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģiju centrs” īstenošanā, atbilstoši Iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) un tehniskās specifikācijas (turpmāk – Tehniskā specifikācija), kas ir pievienota šī Nolikuma 2.pielikumā, prasībām.

  - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

  - CPV kods: 71313000-5 (Vides inženiertehnisko konsultāciju pakalpojumi), 71315210-4 (Būvniecības pakalpojumu konsultāciju pakalpojumi).

  - Izpildes termiņš un vieta:

    - Pasūtītājs Iepirkuma rezultātā slēgs pakalpojuma līgumu (turpmāk –Līgums) saskaņā ar PIL 67. pantu atbilstoši Nolikuma 7.pielikumam “Pakalpojuma līguma projekts”;

    - Līguma izpildes termiņš: 18 (astoņpadsmit) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas.

    - Līguma izpildes vieta: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga.

  - Piemērojamā iepirkuma metode: PIL 8.2 panta kārtībā.

  - Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN).

  - Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

    - pretendenti (turpmāk – Pretendenti) ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem”, apakšsadaļā “Iepirkumi”;

    - klātienē Pasūtītāja telpās: LU Saimniecības departamentā, 718.telpā, 7.stāvā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV-1004, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:30, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu.

  - Papildus informācijas sniegšana:

    - ja ieinteresētais Pretendents ir laikus (vismaz 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs iespējami īsā laikā sagatavo un publicē atbildi Nolikuma 1.10.1.apakšpunktā norādītajā tīmekļa vietnē;

    - ieinteresētais Pretendents ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot Iepirkuma komisijai adresētu vēstuli pa pastu: nosūtot Iepirkuma komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Saimniecības departamentā, 718.telpā, 7.stāvā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV-1004 vai faksu: + 371 67033919, vai elektroniski: Ginta.Bremane@lu.lv. Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Informācijas apmaiņa: informācijas apmaiņa starp Iepirkuma komisiju un Pretendentiem notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, elektronisko pastu, pa tālruni.

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:

    - piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) iesniedz līdz 2016. gada 18.oktobra  plkst. 11:00 LU Saimniecības departamentā, 718.telpā, 7.stāvā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV-1004, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu;

    - pasta sūtījums jānogādā Nolikuma 1.14.1.punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 1.13.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam atpakaļ neatvērtā veidā;

    - Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

  - Piedāvājumu grozīšanas un atsaukšanas noteikumi:

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jāiesniedz līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 2.10. punktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”;

    - piedāvājuma atsaukums jāiesniedz rakstiski iesnieguma formā. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, tas izslēdz pretendenta tālāku dalību iepirkumā;

    - pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

  - Noformējot Piedāvājumu Pretendentam ir jāievēro Nolikumā ietvertās prasības un Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti šādā secībā:

    - Pretendenta pieteikums atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam;

    - Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti atbilstoši Nolikuma 3.punktā noteiktajam (tajā skaitā atbilstoši Nolikums 4. pielikumam);

    - Piesaistīto ekspertu saraksts un to pieredzes apraksts, ievērojot nolikumā ietvertās prasības (tajā skaitā atbilstoši Nolikums 5., 6. pielikumam);

    - Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam;

    - Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam.

  - Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis.

  - Ja Pretendenta pārstāvja paraksta tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1. pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu), pretējā gadījumā Pretendents Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības.

  - Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, Piedāvājumam jāpievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu, kas apliecina pilnvarotā pārstāvja, kurš paraksta Piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības un pārstāvības apjomu. Ja pilnvarojumu ir izdevusi persona, kura atšķiras no Nolikuma 2.3.punktā norādītās, Pretendents Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas norāda uz pilnvarojuma izdevēja tiesībām šādu pilnvarojumu Pretendenta vārdā izsniegt.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodās jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos dokumentiem svešvalodās jābūt pievienotiem tulkojumiem latviešu valodā, kas apliecināti atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Informatīvie materiāli, kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī angļu valodā (netulkoti).

  - Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.

  - Pretendenta Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona.

  - Ja attiecībā uz Piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, Pretendents to norāda uz Piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ar atzīmi „Komercnoslēpums”. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, tajā skaitā Nolikumā iekļautā informācija.

  - Pretendenta Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem.

  - Pretendents iesniedz Piedāvājuma oriģinālu 1 (vienā) eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS’, 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju drukātā veidā ar norādi “KOPIJA” un 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā (Word formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā. Ja Piedāvājuma kopija atšķirsies no Piedāvājuma oriģināla, Iepirkuma komisija ņems vērā Piedāvājuma oriģinālu.

  - Piedāvājums (tajā skaitā arī elektroniskais datu nesējs, kas satur Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā) jāievieto atbilstoši Nolikuma 2.12. punkta prasībām noformētā, aizlīmētā, aizzīmogotā (ja zīmogs paredzēts) aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim.

  - Pretendents Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda šāda informācija:

Latvijas Universitātes Iepirkuma komisijai Jelgavas ielā 1-718, Rīgā, LV-1004 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr. (fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) Piedāvājums iepirkumam “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/80_I) Neatvērt līdz 2016.gada 18.oktobrim, plkst. 11:00

- PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, jebkāda šo personu apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Pieteikumā (Nolikuma 1. pielikumā) jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

  - Nav pasludināts Pretendenta, piegādātāju apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra, maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

  - Pretendentam, piegādātāju apvienības dalībniekam vai personālsabiedrības biedram, dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) eiro.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt tā paraksttiesīgās personas apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk- VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) vai VID izdotu izziņu par to, ka tam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

  - Ja Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 3.4. punktā minēto dokumentu, Pasūtītājam, konstatējot konkrētā Pretendenta nodokļu parādus e-izziņu sistēmā Iepirkuma izsludināšanas dienā, ir tiesības neveikt Nolikuma 5.3.2. punktā noteiktās darbības.

  - Kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:

| - Prasības pretendentiem | Iesniedzamie atlases dokumenti |
| --- | --- |
| 3.6.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz viņu iespējām) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (pielikums Nr.1), kurā norādīts pasūtītājs, pretendents un tā rekvizīti, iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, un norāde, ka pretendents piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem, ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, un sniegtā informācija tā kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa. |
| 3.6.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir: - Izstrādājis vismaz 1 (vienu) ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un tam saņemts pozitīvs atzinums no Vides pārraudzības valsts biroja; - Veicis vismaz 1 (vienu) sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un tam saņemts pozitīvs atzinums no Vides pārraudzības valsts biroja. | Pretendenta projektu pieredzes uzskaitījums atbilstoši Pretendenta realizēto projektu saraksta formai (pielikums Nr.4), katram projektam norādot pasūtītāja kontaktpersonu, lai būtu iespēja pārliecināties par Pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām. |
| 3.6.3. Pretendentam pakalpojuma izpildei jānodrošina galvenie eksperti šādās jomās: - vismaz 1 (viens) inženieris ar būvprakses sertifikātu (vai līdzvērtīgu dokumentu, kas izdots ārvalstīs saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem), kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015 un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze vismaz 1 (viena) pakalpojumu sniegšanā atbilstoši sertificētajai darbības jomai projektēšanā vai būvdarbu vadīšanā, vai būvuzraudzībā; - vismaz 1 (viens) vides eksperts ar augstāko izglītību vides zinātnēs, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis vismaz 1 (viena) ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras izstrādi par kuru ir saņemts pozitīvs atzinums no Vides pārraudzības valsts biroja; - vismaz 1 (viens) radiācijas drošības speciālists ar augstāko izglītību un attiecīgo sertifikātu (vai līdzvērtīgu dokumentu, kas izdots ārvalstīs saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem), kuram ir pieredze radioaktīvo atkritumu pārvaldībā, darbā ar radiācijas drošības jautājumiem, pieredze jonizējošā starojuma dozas aprēķināšanā un modelēšanā. | Pretendentam jāiesniedz ekspertu saraksts atbilstoši 5. pielikumam. Iepirkuma līgumā iesaistītajiem ekspertiem jāiesniedz: - kvalifikāciju apliecinošs dokuments (ēku konstrukciju, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecības ekspertam sertifikāta kopija vai līdzvērtīgu dokumentu, kas izdots ārvalstīs saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem; vides, radiācijas drošības ekspertam un juristam izglītības dokumenta kopija un/vai sertifikātu); - pieredzes apraksts (CV) atbilstoši CV veidnei (6. pielikums). |

  - Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot Piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju (-us), tad iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents iesniedz Pretendenta un apakšuzņēmēja (-u) parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina apakšuzņēmēja (-u) piekrišanu būt par apakšuzņēmēju (-iem), apakšuzņēmējam (-iem) nododamās Līguma daļas aprakstu un apjomu procentos un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Līguma izpildei.

  - Pretendenta Pieteikumā minēto apakšuzņēmēju nomaiņa vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšana rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

    - Tehniskais piedāvājums:

      - Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam “Tehniskā specifikācija”, iekļaujot tajā visas Nolikuma 2.pielikumā norādītās Pasūtītāja prasības.

      - Pretendentam papildus jāiesniedz laika grafiks, kur norādīti galvenie darbi un galveno ekspertu noslogojums.

    - Finanšu piedāvājums:

      - Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam “Finanšu piedāvājuma veidlapa”;

      - Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums) un Līguma prasību izpildi, tajā skaitā visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas u.c. izmaksas;

      - Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajai Pakalpojuma cenai ir jābūt nemainīgai visā Līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot Finanšu piedāvājumu;

      - Pasūtītājs ir tiesīgs Pretendentam pieprasīt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

- PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad uzsākta piedāvājumu izvērtēšana, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 5.1.1. un 5.1.2. punktā minētie nosacījumi.

  - Komisija pārbauda Nolikuma 5.1. punktā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību PIL 8.2 panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.

  - Atkarībā no Pasūtītāja veiktās pārbaudes rezultātiem no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parādiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un Nolikuma 5.1.3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

    - informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Nolikuma 5.1.3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par Iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz Iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Nolikuma 5.1.3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Komisija, atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām slēgtā sēdē atver un vērtē iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

  - Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie Piedāvājumi, kuri atbilst Nolikumā norādītajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija veic Piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikumā norādītajām Piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja Komisija konstatē būtiskas neatbilstības Nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām, kas ietekmē iespēju izvērtēt Pretendenta Piedāvājumu, Pretendents tiek noraidīts un Iepirkumu komisija Piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Iepirkuma komisija veic Pretendentu atbilstības pārbaudi Nolikumā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija veic Nolikuma 3. punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst Nolikuma 3. punktā noteiktajām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām. Ja Piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Iepirkuma komisija noraida Pretendenta Piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija veic Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta Piedāvājuma atbilstību Nolikumā un tā 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais piedāvājums” noteiktajām Pasūtītāja prasībām. Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā un tā 2. pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, Iepirkuma komisija šo Pretendentu noraida.

  - Iepirkuma komisija pārbauda Finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija Finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura Finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga Pretendentam pieprasīt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

  - Iepirkuma komisija izvēlas Piedāvājumu, piemērojot izvēles kritēriju – Iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN).

  - Iepirkuma komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu no Piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

  - Ja vairāku Pretendentu Piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu, uzvarētājs nosakāms veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

  - Par Iepirkuma rezultātu visi Pretendenti tiks informēti 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

  - Lēmumu par Iepirkuma rezultātu Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

  - Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu Piedāvājumu, ja tas nepieciešams Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī Piedāvājuma novērtēšanai;

    - gadījumā, ja Pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura Piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu, un uz kuru neattiecas Nolikuma 5. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī kura Piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu;

    - jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

    - izslēgt Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 5.3.2. punktā noteikto izziņu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši PIL prasībām;

    - nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo Nolikumu;

    - vērtēt Pretendentus un to iesniegtos Piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības:

    - pieprasīt Pasūtītājam papildus informāciju par Nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

    - iesniegt Piedāvājumu;

    - pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto Piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot Piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma prasībām;

    - sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

    - sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, Piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

  - Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

  - Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

  - Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 7.pielikumā.

  - Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt kādu no Nolikuma 7.1.2. punktā noteiktajiem lēmumiem.

  - Saskaņā ar PIL 8.2 panta divpadsmito daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

  - Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Nolikuma pielikumi:

1.pielikums – Pieteikuma veidlapa;

2.pielikums –Tehniskā specifikācija;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa;

4.pielikums – Pieredzes apraksta veidlapa;

5.pielikums – Ekspertu saraksts;

6.pielikums – CV veidne;

7.pielikums – Pakalpojuma līguma projekts.

1.pielikums

Pieteikums (veidlapa)

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

“Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/80_I )nolikumam

PIETEIKUMS

- Informācija par Pretendentu:

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Adrese korespondencei:

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Faksa Nr.:

  - Vispārīgā interneta adrese:

- Informācija par Pretendenta kontaktpersonu:

  - Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

  - Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

3. Pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkuma “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”  (iepirkuma ident.Nr.LU 2016/80_I) (turpmāk- Iepirkums);

2) esam iepazinušies ar visām Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz Iepirkuma Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu;

4) visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

5) visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus, lūdzu, nosūtīt uz šī Pieteikuma 1.5. punktā minēto adresi vai elektronisko pastu: ___________________, neizmantojot drošu elektronisko parakstu (aizpilda, ja Pretendents dokumentus vēlas saņemt attiecīgajā veidā).

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

(aizpilda, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai balstās uz personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

| Apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms (% no līguma kopējās cenas) | Līdzatbildība par Līguma izpildi |
| --- | --- | --- |

Pretendents:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

2016. gada ___.________________

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

“Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/80_I) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkums “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana” identifikācijas Nr. LU 2016/80_I tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma Atklāta konkursa prasībām.

- Pakalpojumu klasifikācija

CPV kodi: 71313000-5 - Vides inženiertehnisko konsultāciju pakalpojumi, 71315210-4 - Būvniecības pakalpojumu konsultāciju pakalpojumi.

- Pakalpojuma mērķis

Nodrošināt ekspertu pakalpojumus, lai panāktu Pasūtītāja būvniecības ieceres “Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģiju centra būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde” atbilstību  “Būvniecības likuma 15. panta trešās daļas 2. punktam, kas nosaka, ka būvatļauju neizdod, ja nav veikts paredzētās būvniecības sākotnējais izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums gadījumā, kad to nosaka normatīvie akti. Minētā norma ir jāizpilda pirms Būvvalde sāk vērtēt plānoto būvniecības ieceri, jo veicot ietekmi uz vidi vai sākotnējo ietekmi uz vidi izvērtējumu, var atklāties, ka paredzētā būvniecības iecere nevar tikt realizēta vai tā ir būtiski koriģējama. Ņemot vērā, ka pēc jaunā Būvniecības likuma vairs nevar veikt izmaiņas apjomā, izvietojumā, ietekmes uz vidi procedūra veicama pirms būvatļaujas izsniegšanas, līdz ar to arī pirms būvprojekta minimālā sastāva iesniegšanas Būvvaldē.

Apmaksa tiks veikta atbilstoši faktiski veiktajam un vienības cenai Finanšu piedāvājumā.

- Pakalpojuma darba uzdevums:

| Eksperta izstrādājamais dokuments | Darba uzdevums | Nodevums |
| --- | --- | --- |
| - Atzinuma sagatavošana Rīgas Būvvaldei par plānoto būvniecības ieceri | - Normatīvo aktu analīze; - Būvniecības ieceres analīze; - Likumdošanas normu interpretācija un izskaidrošana trešajām pusēm attiecībā uz plānoto būvniecības ieceri. | - Sagatavots atzinums; - Iesniegts Rīgas Būvvaldē; - Aktualizēts atzinums atbilstoši Rīgas Būvvaldes iebildumiem; - Iesniegts aktualizēts atzinums Rīgas Būvvaldē; - Saņemts slēdziens par plānoto būvniecības ieceri. |
| - Būvniecības ieceres tehnoloģiskā sadaļas ekspertīze | - Atbilstoši VVD Radiācijas drošības centra prasībām; - Atbilstoši Radiācijas drošības eksperta slēdzienam; - Atbilstoši likumdošanas prasībām; - Uzskatāmu shēmu izstrāde, kas raksturo IVN jautājumus. | - Sagatavots ekspertīzes slēdziens par Būvniecības ieceres tehnoloģiskā sadaļas ; - Sagatavoti priekšlikumi atbilstoši institūciju viedokļiem, lai panāktu Būvniecības ieceres tehnoloģiskā sadaļas atbilstību visām prasībām. |
| - Radiācijas drošības eksperta slēdziena papildināšana | - Papildināt ar aizsardzības pret jonizējošā starojuma nodrošinājumu aprēķiniem vai analīzi; | - Papildināts radiācijas drošības eksperta slēdziens atbilstoši institūciju iebildumiem |
| - Radioaktīvo atkritumu plūsmas diagrammas un apsaimniekošanas jautājumi | - Atbilstoši būvniecības ieceres tehnoloģiskās sadaļas izvēlētam pamataprīkojumam | - Izstrādāta 4. Radioaktīvo atkritumu plūsmas diagrammas un apsaimniekošanas jautājumi |
| - Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde | - Atbilstoši regulējumam | - Veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums |
| - Labojumi IVN dokumentos | - Atbilstoši komentāriem | - Veikti labojumi sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējumā |
| - Radioaktīvo vielu izkliedes vidē izvērtējums | - Atbilstoši būvniecības ieceres tehnoloģiskās sadaļas izvēlētam pamataprīkojumam | - Veikti radioaktīvo vielu izkliedes aprēķinu izvērtējumi |

Pakalpojuma izpildei Izpildītājs nodrošina nepieciešamo informācijas apriti, dokumentu sagatavošanu un uzglabāšanu, sanāksmju organizēšanu un vadīšanu. Visos pakalpojuma darba uzdevuma posmos ir nepieciešams izvērtēt, vai ir ņemti vērā IVN ziņojumos minētie nosacījumi, kā arī radiācijas drošības prasības.

- Darba uzdevuma izpildes termiņi:

| Darba uzdevuma nr. p.k. | Darba uzdevums | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atzinuma sagatavošana Rīgas Būvvaldei par plānoto būvniecības ieceri | 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas. |
| 2. | Būvniecības ieceres tehnoloģiskā sadaļas ekspertīze | 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas |
| 3. | Radiācijas drošības eksperta slēdziena papildināšana | 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas |
| 4. | Radioaktīvo atkritumu plūsmas diagrammas un apsaimniekošanas jautājumi | 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas |
| 5. | Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde | 12 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas |
| 6. | Labojumi IVN dokumentos | 18 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas |
| 7. | Radioaktīvo vielu izkliedes vidē aprēķinu izvērtējumi | 12 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas |

- Darbu veikšanas periods:

18 (astoņpadsmit) nedēļas no līguma noslēgšanas brīža vai līdz atzinuma no Vides pārraudzības Valsts biroja saņemšanas par plānoto darbību.

- Stāvu plāni un ēku komplekss:

| Galvenā iekārta | Iekārtā ietilpst | Parametri |
| --- | --- | --- |
| Ciklotrons | - Elektromagnēts; - vakuuma kamera; - ūdeņraža un deiterija negatīvo jonu ārējās injekcijas sistēma; - uzkabināmais papildus aprīkojums (paraugu ņemšanas, nosusināšanas ierīces); - rezonanses sistēma; - augstfrekvences ģenerators; - elektroapgādes sistēma; - vakuuma sūknēšanas sistēma; - ūdens dzesēšanas sistēma; - pneimatiskā sistēma; - automatizētā vadības sistēma. | Ciklotrona raksturlielumi: - paātrināmo jonu tips H- / D-; - izstaroto jonu tips Н+ / D+; - H-jonu enerģija, regulējama, 18...30 MeV; - D - jonu enerģija, regulējama, 9…15 MeV; - protonu izejas strāva, 1…200 mkА; - deitronu izejas strāva, 1…70 mkА; - izeju skaits (2) vienlaicīgai kūļa izvadīšanai. Elektromagnēts: - magnētiskā kodola diametrs, 2800 mm; - vidējā indukcija, 1,35 Т. Elektromagnēta elementiem ir nodrošināma ūdens dzesēšana. Rezonanses sistēmas elementiem ir nodrošināma intensīva ūdens dzesēšana ar temperatūras stabilizāciju: - darba frekvence, 40,68 MHz; - paātrinošā sprieguma maksimālā amplitūda, 40 kV; - paātrinošā sprieguma amplitūdas stabilitāte 0,1 %. Augstfrekvences ģeneratora parametri: - darba frekvence, 40,68 MHz; - frekvences stabilitāte 1,10 – 7; - jauda uz izejas, ne mazāk, kā 25 kW. Augstfrekvences ģeneratora elementiem ir nodrošināma ūdens dzesēšana. - Ārējās injekcijas sistēma; - avota veids- multipolu; - Staru kūļa strāva, 0…2,5 mА; - H-staru kūļa enerģija, 22…25 keV. Injekcijas sistēmas elementiem ir nodrošināma ūdens dzesēšana. Ciklotrona elektroapgādes sistēma ietver: - Sadales punktu; - Pamata magnēta barošanas elementu. Darba siltumnesējs – destilēts ūdens: - Ūdens daudzums iekšējā kontūrā, 260 l; - patēriņš, 11,5 m3/h; - spiediens pie izejas no ūdens dzesēšanas bloka, 6 bar; - temperatūra, 22,5 ̊С; - stabilizācijas precizitāte, ±1С. |
| Kūļa transportēšanas sistēma uz attālajiem portiem un mērķkomplekss. Transportēšanas sistēma sastāv no divām transportēšanas joslām (traktiem), kuras savukārt sastāv no atsevišķiem apgabaliem, kas nodrošina protonu kūļa piegādi līdz tā patērētājiem (mērķu iekārtām, mijiedarbības kamerām utt.). | - ūdeņraža jonu kūļu veidošanas elementi (elektromagnētiskās kvadrupolu lēcas, saskaņošanas, sadales un korekcijas magnēti); - elektroapgādes sistēma; - vakuuma sistēma; - paātrināto ūdeņraža jonu staru kūļu parametru diagnostikas elementi transportēšanas procesa laikā - automatizētā vadības sistēma. | Pirmā transportēšanas josla: - protonu kūļa veidošanas apgabals (stara leņķis 00) starp sadales magnētu un robotizētu (gāzveida un šķidro) mērķu nomaiņas iekārtu PET tehnoloģijai (kopējais garums 18000 1900 mm); - protona kūļa veidošanas apgabali (stari +300 un -300 leņķī) starp sadales magnētu un cietvielu mērķu kamerām (kopējais garums 1800 – 1900 mm). Otrā transportēšanas josla: - protona kūļa veidošanas apgabals starp saskaņošanas magnētu un sadales magnētu (kopējais garums 2800 – 3100 mm); - protonu kūļa veidošanas apgabals (stara leņķis -300) starp sadales magnētu un robotizētu mērķu (šķidru un gāzveida) maiņas iekārtu, (kopējais garums 1800 – 1900 mm); - Deitonu kūļa (stara leņķis 00) veidošanas apgabals starp sadales magnētu un neitronu terapijas portu (kopējais garums 4300 – 4500 mm); - protonu un deitonu kūļu transportēšanas apgabals (stars + 300 leņķī) starp sadales magnētu un kameru pētījumiem radiācijas fizikas jomā (kopējais garums 6900 – 7500 mm); - caurlaiduma pagriezien-magnēts 600 (minētajam staram tiek izmantots kā caurlaiduma, kūļa novirzes leņķis 00); - protonu un deitonu kūļu transportēšanas apgabals (stars + 600 leņķī) starp caurlaiduma pagriezien-magnētu un kameru pētījumiem neitronu fizikas jomā (kopējais garums 5900 – 6500 mm). |
| Mērķu komplekss, plaša spektra radioizotopu produkcijas iegūšanai šķidrajā, gāzveida un cietajā fāzēs | Mērķa stacija ar mērķa darbelementa termostabilizācijas, protonu kūļa izvades foliju hēlijdzesēšanas, mērķu darba tilpuma uzpildes sistēmām; - gāzveida mērķi; - dažāda apjoma šķidrumu mērķi; - cietķermeņa mērķi; - izstrādātās aktivitātes transportēšanas sistēma uz sintēzes moduļiem; - automatizētās vadības sistēma. |  |
| Neitronu terapijas kanāls | - mērķa iekārta neitronu starojuma ģenerācijai; - neitronu starojuma formēšanas sistēma uzdotajā konfigurācijā; - dozimetrijas aprīkojums neitronu plūsmas uzraudzīšanai’ - pacienta radioterapijas vieta; - automatizētās vadības sistēma. | Neitronu terapijas kanāla aprīkojums izvietojams radiācijas aizsargātā telpā, telpas izmēriem jābūt ne mazākiem par 4 × 4,5 × 2,5 m. Neitronu terapijas kanāla darba nodrošināšanai vēl nepieciešamas sekojošas papildus telpas: - telpa ārstam – onkologam un medmāsai (pacientu pieņemšana, konsultācijas par veicamo ārstēšanu, pacientu sagatavošana apstarošanai), telpas platība - 20 – 25 m²; - telpa apstarošanas plānošanas sistēmas ar datu bāzes serveriem izvietošanai, telpu platība ir 25 – 30 m²; - pirmsprocedūru uzgaidāmā telpa, telpas platība - 15 – 20 m². |
| Neitronu pētījumu kanāls | - kamera ar mērķa iekārtu neitronu plūsmas ģenerācijai pēc uzdotajiem parametriem; - dozimetrijas aprīkojums ūdeņraža jonu plūsmas un neitronu starojuma uzraudzīšanai; - spektrometriskās iekārtas zinātniski-pētniecisko darbu veikšanai; - automatizētās vadības sistēma. | Kamera ar mērķa iekārtu neitronu plūsmas ģenerēšanai atbilstoši uzdotajiem parametriem, vakuuma papildus aprīkojums, dozimetrijas aprīkojums ūdeņraža jonu plūsmas monitoringam (daļēji), spektrometrijas aprīkojums zinātniski pētniecisko darbu veikšanai (daļēji) izvietojami radiācijas aizsargātā telpā ar izmēriem ne mazākiem par 5 × 5 × 2,5 m. |
| Kanāls apstarošanai ar ūdeņraža jonu kūli | - vakuuma kamera ar ūdeņraža jonu kūļu veidošanas elementiem noteiktajā konfigurācijā, kā arī pētāmo paraugu izvietošanas iespēju; - dozimetrijas aprīkojums ūdeņraža jonu plūsmas uzraudzīšanai; - spektrometriskās iekārtas zinātniski pētniecisko darbu veikšanai; - automatizētā vadības sistēma. | Vakuuma kamera ar apstarojamo paraugu izvietošanas un skenēšanas iespēju, vakuuma papildus aprīkojums, dozimetrijas aprīkojums ūdeņraža jonu plūsmas monitoringam (daļēji), spektrometrijas iekārtas zinātniski pētnieciskajam darbam (daļēji) izvietojami radiācijas aizsargātā telpā ar izmēriem ne mazākiem par 5 × 5 × 2,5 m. |

3.pielikums

Finanšu piedāvājuma veidlapa

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

“Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/80_I) nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Finanšu piedāvājumā ir piedāvāta cena par Tehniskajā specifikācijā noteiktā Pakalpojuma izpildi, ietverot visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus, ieskaitot transporta izdevumus, komandējumu izmaksas, visa veida sakaru izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar dokumentācijas izstrādi, t.sk., kancelejas preču un materiālu izmaksas un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu. Finanšu piedāvājuma cenā iekļauti visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir attiecināmas uz konkrēto pretendentu.

- Finanšu piedāvājumā jānorāda cena par Pakalpojumu (EUR bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

- Pretendents nodrošina Finanšu piedāvājumā piedāvāto cenu nemainīgumu visā Līguma izpildes gaitā.

- Pretendents <   > <nosaukums> apliecina, ka tā finanšu piedāvājums ir:

| N.p.k. | Pakalpojums | Daudzums (gb.) | Vienības cena, EUR | Cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atzinuma sagatavošana Rīgas Būvvaldei par plānoto būvniecības ieceri | 1 | <…> | <…> |
| 2. | Būvniecības ieceres tehnoloģiskā sadaļas ekspertīze | 1 | <…> | <…> |
| 3. | Radiācijas drošības eksperta slēdziena papildināšana | 1 | <…> | <…> |
| 4. | Radioaktīvo atkritumu plūsmas diagrammas un apsaimniekošanas jautājumi | 1 | <…> | <…> |
| 5. | Sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde | 1 | <…> | <…> |
| 6. | Labojumi IVN dokumentos | 1 | <…> | <…> |
| 7. | Radioaktīvo vielu izkliedes vidē aprēķinu izvērtējumi | 1 | <…> | <…> |
|  | Kopā cena EUR (bez PVN) |  |  | <…> |
|  | PVN (21 %): |  |  | <…> |
|  | Kopā ar PVN: |  |  | <…> |

Pretendents:

_____________    __________________________ _______________

/amats/		/vārds, uzvārds/                             	/paraksts/

________________

/datums/

4.pielikums

Pieredzes apraksta veidlapa

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

“Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/80_I) nolikumam

Informācija par Pretendenta veiktajiem

Pakalpojumiem, kas apliecina Iepirkuma Nolikuma 3.2. apakšpunktā noteikto Pretendenta pieredzes esamību

Apliecinām, ka esam snieguši šādus pakalpojumus:

| Nr.p.k. | Pakalpojuma pasūtītājs | Pakalpojuma pasūtītāja kontakttālruņa Nr., e-pasta adrese | Veiktais pakalpojums | Pakalpojuma izpildes laiks (norādīt konkrētu gadu un datumu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 2. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 3. | <…> | <…> | <…> | <…> |

Pretendents:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		                      /amats/                              /paraksts/

2016.gada ___.________________

5.pielikums

Ekspertu saraksta veidne

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

“Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/80_I) nolikumam

Ekspertu saraksta veidne

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

Pretendents:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		                      /amats/                              /paraksts/

2016.gada ___.________________

6.pielikums

CV veidne

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

“Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/80_I) nolikumam

CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti :

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā iepirkuma procedūrā “Ekspertu pakalpojuma nodrošināšana” (id.Nr. LU 2016/80_I) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

7.pielikums

Pakalpojuma līgums (projekts)

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

“Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/80_I) nolikumam

PAKALPOJUMA LĪGUMS (projekts)

Rīgā, 2016.gada ___._________

Latvijas Universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), tās ________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

____________, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _______________(turpmāk- IZPILDĪTĀJS), tās ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – LĪDZĒJI(S), pamatojoties uz Latvijas Universitātes organizēto iepirkumu “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”   (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/__) (turpmāk- IEPIRKUMS), kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām, un saskaņā ar Latvijas Universitātes Centralizēto iepirkumu komisijas 2016.gada _____._______ lēmumu (________. protokols Nr._________), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. 	PASŪTĪTĀJS uzdod IZPILDĪTĀJAM, bet IZPILDĪTĀJS apņemas atbilstoši LĪGUMA 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais piedāvājums” (turpmāk – LĪGUMA 1.pielikums) un LĪGUMA 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums” (turpmāk – LĪGUMA 2.pielikums) noteiktajam, veikt ekspertu pakalpojumus projektam “Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģiju centrs” (turpmāk – PAKALPOJUMI) LĪGUMA 1. un 2.pielikums ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.

1.2. 	PAKALPOJUMI tiek sniegti saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto tehnisko piedāvājumu (turpmāk – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS) un finanšu piedāvājumu (turpmāk – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS) IEPIRKUMAM.

1.3. 	LĪGUMS stājas spēkā tā LĪDZĒJU abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2016.gada __.__________.

1.4.	PAKALPOJUMA norises vieta un laiks: atbilstoši LĪGUMA 1.pielikumā noteiktajam.

2. LīgumA SUMMA un norēķinu kārtība

  - LĪGUMA kopējā summa par sniegtajiem PAKALPOJUMIEM nepārsniedz EUR ______________ (_______________) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk- LĪGUMA SUMMA). PVN tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - LĪGUMA SUMMĀ ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar PAKALPOJUMU izpildi atbilstoši LĪGUMA 1.pielikumā un LĪGUMA 2.pielikumā noteiktajām prasībām, tajā skaitā visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.

  - IZPILDĪTĀJA FINANŠU PIEDĀVĀJUMĀ piedāvātās cenas ir nemainīgas visā LĪGUMA darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai.

  - Samaksu par Pakalpojumu PASŪTĪTĀJS veic šādā kārtībā:

    - Maksājumu 20 % (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas pēc avansa rēķina saņemšanas;

    - Atlikušo maksājumu 80 % (astoņdesmit procenti) apmērā no Līguma summas pēc visu nodevumu iesniegšanas Pasūtītājam un pakalpojuma pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas;

    - PASŪTĪTĀJS veic samaksu IZPILDĪTĀJAM par IZPILDĪTĀJA veiktajiem PAKALPOJUMIEM 20 (divdesmit) dienu laikā pēc LĪDZĒJU pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izsniegtā rēķina saņemšanas dienas.

  - Samaksa par Līgumā noteiktajiem PAKALPOJUMIEM tiek veikta EUR (euro), pārskaitot naudu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

  - Visos dokumentos, kas saistīti ar šo LĪGUMU, tajā skaitā rēķinā, IZPILDĪTĀJS norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā projekta nosaukumu: _________________________, Līguma numuru un datumu, iepirkuma identifikācijas numuru Nr.LU 2016/80_I).

  - LĪGUMA 2.6.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko PASŪTĪTĀJAM nevar tikt piemēroti šī LĪGUMA 5.2.punkta nosacījumi.

3. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN PIEŅEMŠANAS kārtība

- IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMUS veic atbilstoši LĪGUMĀ un tā pielikumos ietvertajiem nosacījumiem.

- IZPILDĪTĀJS pēc katra LĪGUMA 1.pielikumā norādītā PAKALPOJUMA izpildes sagatavo, paraksta un iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai nodošanas- pieņemšanas aktu (LĪGUMA 3. pielikums).

- PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc katra PAKALPOJUMA nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas ir tiesīgs pārbaudīt PAKALPOJUMA izpildes kvalitāti un atbilstību LĪGUMA noteikumiem.

- Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka IZPILDĪTĀJA veiktajā PAKALPOJUMĀ ir trūkumi vai neatbilstības LĪGUMA vai tā 1. pielikumā noteiktajam, PASŪTĪTĀJS sagatavo neatbilstību konstatācijas aktu (LĪGUMA 4.pielikums) un uzaicina IZPILDĪTĀJU PASŪTĪTĀJA noteiktajā vietā un termiņā parakstīt šo aktu.

- Ja IZPILDĪTĀJS neierodas PASŪTĪTĀJA noteiktajā vietā un termiņā parakstīt neatbilstību konstatācijas aktu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīto neatbilstību konstatācijas aktu nosūtīt IZPILDĪTĀJAM pa pastu ierakstītā sūtījumā, vienlaikus šī dokumenta ieskenētu kopiju nosūtot arī elektroniski uz IZPILDĪTĀJA e-pastu. Šādā gadījumā ir uzskatāms, ka IZPILDĪTĀJS ir piekritis neatbilstību konstatācijas aktam bez iebildumiem.

- IZPILDĪTĀJAM ir pienākums neatbilstību konstatācijas aktā norādītos trūkumus un nepilnības novērst par saviem līdzekļiem PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā.

- Ja IZPILDĪTĀJS neatbilstību konstatācijas aktā norādītos trūkumus un nepilnības nenovērš PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt tos saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. IZPILDĪTĀJS šādā gadījumā atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus ar neatbilstību konstatācijas aktā norādīto trūkumu un nepilnību novēršanu saistītos izdevumus 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga PASŪTĪTĀJA paziņojuma un rēķina saņemšanas dienas.

- Pēc neatbilstību konstatācijas aktā norādīto pakalpojuma kvalitātes trūkumu novēršanas, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM atkārtoti PAKALPOJUMA nodošanas – pieņemšanas aktu un PASŪTĪTĀJS to izskata LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.

- PASŪTĪTĀJS par neatbilstoši LĪGUMA noteikumiem sniegtu PAKALPOJUMU ir tiesīgs samazināt LĪGUMA SUMMU proporcionāli nekvalitatīvi veiktā PAKALPOJUMA apjomam, izņemot, ja PAKALPOJUMA nepilnības tiek novērstas LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.

- Par PAKALPOJUMA izpildīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad IZPILDĪTĀJS nodod LĪGUMA un tā pielikumu noteikumiem atbilstošu PAKALPOJUMU un LĪDZĒJI vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši PAKALPOJUMA nodošanas- pieņemšanas aktu, kas kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu un ir pamats norēķiniem starp PASŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU.

- Ja IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMU nav izpildījis PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS faktu par PAKALPOJUMA izpildes termiņa nokavējumu norāda neatbilstību konstatācijas aktā, norādot nokavēto stundu vai dienu skaitu.

- Ja pēc PAKALPOJUMA pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas PASŪTĪTĀJS konstatē PAKALPOJUMA trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot PAKALPOJUMU, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības sagatavot neatbilstību konstatācijas aktu, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā LĪDZĒJI rīkojas atbilstoši LĪGUMA 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. un 3.8.punktā noteiktajai kārtībai.

4. LĪDZĒJU tiesības un pienākumi

- PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

    - savlaicīgi pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu informāciju, kas nepieciešama šī LĪGUMA izpildei un dot IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus saistībā ar LĪGUMA izpildi;

    - saskaņā ar šajā LĪGUMĀ noteikto kārtību izskatīt PAKALPOJUMU atbilstību šajā LĪGUMĀ un tā pielikumos noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā;

    - saskaņā ar šajā LĪGUMĀ noteikto kārtību pieņemt izpildītos PAKALPOJUMUS, kas atbilst šī LĪGUMA un tā pielikumu prasībām;

    - saņemt no IZPILDĪTĀJA informāciju un paskaidrojumus par LĪGUMA izpildes gaitu un citiem LĪGUMA izpildes jautājumiem;

    - veikt samaksu par laikā un atbilstoši LĪGUMA un tā pielikumu noteikumiem sniegtajiem PakalpojumIEM šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā un apmērā;

    - nepieņemt PAKALPOJUMUS, kuri neatbilst LĪGUMĀ vai tā pielikumos minētajiem nosacījumiem.

  - IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

    - veikt PAKALPOJUMUS šajā LĪGUMĀ un tā pielikumos noteiktajā apjomā, termiņā un kvalitātē, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras iestāsies LĪGUMA neievērošanas vai nepienācīgas izpildes rezultātā;

    - novērst PAKALPOJUMU neatbilstību LĪGUMA un tā pielikumu prasībām saskaņā ar šajā LĪGUMĀ noteikto kārtību;

    - savlaicīgi informēt Pasūtītāju par LĪGUMA izpildes gaitu un par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem LĪGUMA izpildē;

    - IZPILDĪTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju, un veikt visus nepieciešamos pasākumus informācijas, ko PASŪTĪTĀJS ieguvis no PASŪTĪTĀJA LĪGUMA izpildes gaitā, neizpaušanai, izņemot, ja to pieprasa valsts institūcijas, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības prasīt šādu informāciju.

  - IZPILDĪTĀJS atbild par apakšuzņēmēja veikto PAKALPOJUMU atbilstību LĪGUMA prasībām. (iekļauj Līgumā, ja IZPILDĪTĀJS piesaista apakšuzņēmējus)

  - IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildē iesaistīto personālu, par kuru ir sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM un kura kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām IEPIRKUMĀ IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas nosacījumus.

- LĪDZĒJU MANTISKĀ ATBILDĪBA

- Katrs LĪDZĒJS atbild par LĪGUMA saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.

- Par PAKALPOJUMU apmaksas termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs PASŪTĪTĀJAM piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMA kopējās summas.

- Par PAKALPOJUMU izpildes termiņa kavējumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs IZPILDĪTĀJAM piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no laikā neizpildītā PAKALPOJUMA summas par katru nokavēto stundu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMA kopējās summas.

- Aprēķināto līgumsoda summu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no samaksas par izpildītajiem PAKALPOJUMIEM, rakstiski par to informējot IZPILDĪTĀJU.

- IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums  Iepirkumā.

- IZPILDĪTĀJS uzņemas materiālo atbildību par PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, kā arī atlīdzina visus izdevumus, zaudējumus un nemantisko kaitējumu, kas IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā radušies PASŪTĪTĀJAM un/vai trešajām personām.

- LĪGUMA GROZĪŠANAS un izbeigšanaS KĀRTĪBA

- LĪGUMA darbības laikā LĪDZĒJI nav tiesīgi veikt būtiskus LĪGUMA grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem LĪGUMA grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.

- LĪDZĒJIEM, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības veikt nebūtiskus LĪGUMA grozījumus. LĪGUMA grozījumi ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.

- LĪGUMU var izbeigt pirms LĪGUMA 1.3.punktā noteiktā termiņa, LĪDZĒJIEM savstarpēji par to rakstveidā vienojoties.

- LĪGUMA saistību neizpildes vai LĪGUMA saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievērots LĪGUMA 5.5.punktā noteiktais, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM, vienpusējā kārtā atkāpties no LĪGUMA, prasot IZPILDĪTĀJAM atlīdzināt zaudējumus.

- Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta IZPILDĪTĀJA maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM, vienpusējā kārtā atkāpties no LĪGUMA.

- PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM, vienpusējā kārtā atkāpties no LĪGUMA, ja IZPILDĪTĀJAM piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no LĪGUMA summas.

- Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM zudusi nepieciešamība saņemt PAKALPOJUMU no IZPILDĪTĀJA vai PASŪTĪTĀJAM nav pieejami finanšu līdzekļi LĪGUMA izpildei, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM, vienpusējā kārtā atkāpties no LĪGUMA.

- IZPILDĪTĀJAM ir tiesības, rakstveidā paziņojot PASŪTĪTĀJAM, vienpusējā kārtā atkāpties no LĪGUMA, ja PASŪTĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.4.punktā norādīto samaksas termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

- LĪGUMA izbeigšanas gadījumā LĪDZĒJI rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izpildītajiem un pieņemtajiem PAKALPOJUMIEM un izrakstītajiem rēķiniem.

- LĪGUMA izbeigšana neatbrīvo LĪDZĒJUS no pienākuma maksāt līgumsodu.

- Nepārvaramas varas apstākļi

- LĪDZĒJI nav atbildīgi par savu līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), un kurus LĪDZĒJI nevarēja paredzēt vai novērst šī LĪGUMA noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties LĪDZĒJI objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.

- LĪDZĒJS, kuram kļuvis neiespējams izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāpaziņo otram LĪDZĒJAM rakstiski par šādu apstākļu rašanos. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā LĪDZĒJI netiek atbrīvoti no LĪGUMA saistību izpildes.

- Pēc LĪGUMA 7.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas LĪDZĒJI vienojas par LĪGUMA izpildes termiņa pagarināšanu, nepieciešamajām izmaiņām LĪGUMĀ vai arī par LĪGUMA izbeigšanu.

8.Citi noteikumi

- Visus strīdus, kas var rasties šī LĪGUMA izpildes laikā, LĪDZĒJI risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Šī LĪGUMA izpildei katrs LĪDZĒJS nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī LĪGUMA izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt PAKALPOJUMU, parakstīt pieņemšanas- nodošanas aktu, neatbilstību konstatācijas aktu un informēt par šī LĪGUMA izpildi gan savu, gan otru LĪDZĒJU:

    - PASŪTĪTĀJA kontaktpersona: __________, tālr. ____________, e-pasts: ___________;

    - IZPILDĪTĀJA kontaktpersona: _____________, tālr. _________; e-pasts:_________.

- Kontaktpersonu nomaiņas gadījumā otrs LĪDZĒJS par to tiek rakstveidā informēta 3 (trīs) darba dienu laikā.

- Šis LĪGUMS sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs - pie IZPILDĪTĀJA.

- LĪGUMAM tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi, kas ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums uz ____ lapām;

- pielikums uz ____ lapām;

- pielikums “Pieņemšanas-nodošanas akts” uz ___ lapām;

- pielikums “Neatbilstību konstatācijas akts” uz ____ lapām.

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ. Nr. LV90000076669 | PVN reģ.Nr.______________ |
| Tel., fakss: 67034301, 67225039 Konta Nr.: ____________ | Konta Nr.: ___________________ |
| Banka: _____________ | Banka: ______________ |
| Kods: ______________ | Kods: _____________ |
| ____________________ ____________ /____________/ | ___________________ ____________ /____________/ |

1.pielikums

2016.gada ____._______ Līgumam Nr.__________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2.pielikums

2016.gada ____._______ Līgumam Nr._________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3.pielikums

2016.gada ____._______ Līgumam Nr._______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.gada 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pasūtītājs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Izpildītājs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Līdzēji, paraksta šādu nodošana- pieņemšanas aktu:

- Saskaņā ar 2016. gada ___.__________ Pakalpojuma līgumu Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) Izpildītājs ir veicis ______________________________________ (turpmāk- Pakalpojums).

- Izpildītājs apliecina, ka Pakalpojums ir izpildīts atbilstoši Līguma un tā 1. un 2.pielikumā noteiktajam.

- Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums ir sniegts atbilstoši Līgumā un tā 1.un 2.pielikumā noteiktajam, tādējādi pieņem Pakalpojumu pilnā apmērā.

- Šis Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akts ir Līdzēju noslēgtā Līguma neatņemama sastāvdaļa, sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |

| ____________ /____________/ | ____________ /____________/ |
| --- | --- |

4.pielikums

2016.gada ____._______ Līgumam Nr._______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

NEATBILSTĪBU KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.gada 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pasūtītājs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Izpildītājs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Līdzēji, pārbaudot Izpildītāja veiktā Pakalpojuma kvalitāti atbilstoši 2016.gada ___.__________ Pakalpojuma līgumā Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) noteiktajam, konstatēja:

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Izpildītājs, ievērojot Līgumā noteikto, šī akta 1.punktā norādītās neatbilstības novērsīs bez papildus samaksas šādā veidā un termiņā:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |

| ____________/____________/ | ____________/____________/ |  |
| --- | --- | --- |

http://www.vvd.gov.lv/aktualitates/informacija-operatoriem-darbam-ar-jonizejosa-starojuma-avotiem/eksperti-radiacijas-un-kodoldrosibas-joma/

Ja attiecināms

Tabulā jānorāda informācija saskaņā ar Nolikuma 8.3. punkta prasībām

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.