Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:

- „Vai līdz līgumā uzrādītajam būvdarbu pabeigšanas datumam (nolikuma 9.3.punkts), 2015.gada 30.jūnijam, būs jārealizē arī būvdarbu 2.kārta (ceļu segumi, ietves, velonovietnes?”

Paskaidrojam: Atklātā Konkursa ietvaros tiek iepirkta Akadēmiskā centra 1.kārtas projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, kas ietver arī teritorijas labiekārtošanas pirmo kārtu, par kuras realizēšanu attiecīgi tiks noslēgts ģenerāluzņēmēja līgums, ar izpildes termiņu - 2015.gada 30.jūnijs. Iepirkuma priekšmets šī Konkursa ietvaros nav teritorijas labiekārtojuma 2.kārta - papildus autostāvvietu, velonovietņu izbūve.

- „Vai 2.kārtas būvniecības vajadzībām un būvdarbu cenu noteikšanai tiks piemērota atsevišķa iepirkuma sarunu procedūra ar ģenerāluzņēmēju?”

Paskaidrojam: Par pārējo būvniecības kārtu realizēšanu, atbilstoši nolikuma 9.9.4.4. punktam, tiks slēgti atkārtoti līgumi, piemērojot sarunu procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 2.punktu, tajā skaitā par teritorijas labiekārtojuma 2.kārtu.