Iepirkuma

„LU Konfūcija institūta mācību centra

ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”

iepirkumu komisijas

2013. gada 11.aprīļa sēdē

protokols Nr. LU 2013/14_I

„LU Konfūcija institūta mācību centra

ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2013/14_I

Rīga, 2013. gads

Saturs

I   VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_____________________________________3

II  PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA	_____________________________________3

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU____________________ ___ 4

IV IESNIEDZAMIE DOKUMENTI_____________________________________4

V  PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS

PRASĪBAS_______________________________________________________ 6

VI 	PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA	___________________ 8

VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI__________________________8

VIII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI _____________________ 9

I	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/14_I

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: LU Konfūcija institūta mācību centra

Ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā

1.4. Paredzamā iepirkuma apjoms: saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu.

1.5. Iepirkuma „LU Konfūcija institūta mācību centra

Ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”, (turpmāk- Objekts) apskate un ieinteresēto personu sanāksme:

1.5.1.Objektu apskate notiek ieinteresētām personām vienlaikus 2013.gada. 19.aprīlī plkst.10:00, adrese: Rūpniecības ielā 10, Rīgā.

1.6. Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu:

1.6.1. Par tehniskajiem jautājumiem: LU Tehniskās daļas vadītājs Aleksandrs Poluektovs, tālr. +371 67034682, fax + 371 67034689.

1.6.2. Par juridiskajiem jautājumiem: Jānis Padēls LU jurists, tālr. +371 67034456, fax + 371 67034676, e-pasts- janis.padels@lu.lv

1.7. Iepirkums izsludināts pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 8¹. pantu

# II		PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, ievēro šajā nolikumā ietvertās prasības, un piedāvājuma noformējumā jāietver:

- titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, iepirkuma nosaukumu;

- piedāvājuma satura rādītāju;

- iesniedzamie dokumenti (sk. šā nolikuma IV nodaļu);

- Tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikuma 1. pielikumam. (papildus Nolikuma 4.2.1. punktā norādītās tāmes);

- Apliecinājums atbilstoši Nolikuma 2. pielikuma formai;

- Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3. pielikuma formai.

2.2. Visi piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atbilstoši Nolikuma prasībām. Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm “oriģināls”, “kopija”).

2.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (cauršūšanas vai caurauklošanas tehnoloģijai jānovērš iespēja aizvietot piedāvājuma lapas) un ar sanumurētām lapām. Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

2.5. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski.

2.6. Šā Nolikuma 2.3. punktā minētie piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to nereģistrējot.

2.7. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija:

- Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde,

Baznīcas iela 5,

Rīga, LV 1010;

2) atzīme: Iepirkums „LU Konfūcija institūta mācību centra ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā” LU 2013/14_I;

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme: “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas”.

2.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:

2.8.1. piedāvājumu iesniedz LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā;

2.8.2. piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2013.gada 23.aprīlim plkst. 11:00;

2.8.3. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.9. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

III	INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Iepirkuma priekšmets: LU Konfūcija institūta mācību centra ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā

3.2. Darbu izpildes termiņi:

Darbu izpildes termiņš, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu.

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam jāņem vērā, ka uzrādītais iepirkuma apjoms ir aptuvens un tiks precizēts iepirkuma gaitā, un darbu izpilde nedrīkst traucēt mācību procesu norisei.

# IV		iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

4.1.2. dokumentu, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija);

4.1.3. Pretendenta apliecinājums, kurā norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkuma likuma 8¹ panta 5.punkta izslēgšanas noteikumi (atbilstoši šā nolikuma 2. pielikumam);

4.1.4. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas nolikumā tehniskā projektā noteikto darbu veikšanai;

4.1.5. Apliecinājums, ka Pretendenta gada finanšu apgrozījums būvniecības nozarē pēdējo triju gadu laikā 3 reizes lielāks par attiecīgo darbu finanšu piedāvājuma apjomu.

4.1.6. Pretendenta sagatavots saraksts par tā pēdējos trīs gados veiktajiem un uzsāktajiem remontdarbiem un, kas apliecina, ka Pretendentam pēdējo trīs (2010., 2011., 2012.) gadu laikā ir pieredze vismaz trīs publisku ēku līdzīga apjoma remontdarbos, norādot:

4.1.6.1. objekta nosaukumu, vietu un pasūtītāju;

4.1.6.2. veikto/nepabeigto darbu apjomus(naudas izteiksmē);

4.1.6.3. paveikto darbu izpildes termiņus;

4.1.6.4. nepabeigto darbu paredzamo izpildes termiņus;

4.1.7. pozitīvas atsauksmes par vismaz trijiem Nolikuma 4.1.6. punktā minētajiem Pretendenta veiktajiem remontdarbiem pēdējo trīs gadu laikā;

4.1.8. apliecinājumu, ka personālam, kurš atbildīgs par būvdarbu vadību, ir šo darbu veikšanai nepieciešamā profesionālā kvalifikācija un pieredze (Pretendenta personālam, kurš ir atbildīgs par būvdarbu vadību ir pieredze vismaz trīs līdzīga apjoma būvniecībā), pievienojot attiecīgu informāciju.

4.1.9. Pretendentam jāiesniedz attiecīgu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas nolikuma 1. pielikumā norādīto darbu veikšanai un darba līgumu kopijas. Ja kādus darbus paredzēts veikt ar apakšuzņēmēja piesaistīšanu, tad jāiesniedz apakšuzņēmēja rakstiska piekrišana, darba vadītāja sertifikāta un darba līguma kopijas;

4.1.10. ja Pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, tad par šiem apakšuzņēmējiem jāiesniedz 4.1.1.- 4.1.3. punktā norādītie Pretendentu atlases dokumenti. Apakšuzņēmējiem ir jānorāda, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Papildus jāpievieno apliecinājumi, ka apakšuzņēmēji piekrīt strādāt ar ģenerāluzņēmēju piedāvājuma iesniedzēju minēto būvdarbu izpildē;

4.1.11. Detalizēts darbu izpildes laika plāns, (iekļaujot plānā darba spēku resursus un finanšu plūsmu) ņemot vērā nolikuma 3.3. punktā paredzētos ierobežojumus.

4.1.12. Nolikuma 4.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu lokālās tāmes formā, sagatavotu atbilstoši Ministru Kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un 1.pielikumā minētajiem darbu apjomiem. Ņemot vērā komplicēto remonta darbu raksturu neparedzētiem darbiem un izdevumiem pretendentam jāpieliek 5% pirms PVN. Piedāvājuma tāmēs precīzi jāuzrāda visi izpildei nepieciešamie materiāli un visi nepieciešamie izdevumi: telpu attīrīšanai un sakopšanai, būvgružu iznešanai un izvešanai uz izgāztuvi, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, būvgružu novadcaurules un vinčas, pacēlāji. Gadījumā, ja pretendents tehniskajā specifikācijā norādītā materiāla vai izstrādājuma vietā piedāvā citu materiālu vai izstrādājumu, tad pretendentam ar ražotāja tehnisko dokumentāciju (ražotāja atbilstības deklarācija neattiecas pie tehniskās dokumentācijas) vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu pār pārbaudes rezultātiem jāpierāda ka piedāvātais materiāls vai izstrādājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības. Pretendentam jāņem vērā, ka telpu trūkuma dēļ pasūtītājam nav iespējas nodot piemērotas palīgtelpas materiālu glabāšanai un strādnieku pārģērbšanai. Remonta darbi notiks ēkā, kurs darbojas LU Akadēmiskā bibliotēka un virkne citu organizāciju, notiek nodarbības un publiskie pasākumi, kas noteikti var ietekmēt darbu norisi.

4.2.2. Nolikuma 4.2.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1. Finanšu piedāvājumā iekļauj:

4.3.1.1. aizpildītu 3. pielikumu pēc šī nolikuma veidlapas parauga (Finanšu piedāvājums)

# V		PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM

# IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

5.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā lotē.

5.2. Piedāvājumiem, kurus iesniegušas līgumsabiedrības (personālsabiedrības), kurās kā dalībnieki ir apvienojušās divas vai vairākas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), ir jāatbilst šādām prasībām:

5.2.1. piedāvājumā ir jābūt ietvertai visai informācijai, kas uzskaitīta šā nolikuma 4.1. punktā, attiecībā uz katru no līgumsabiedrības dalībniekiem;

5.2.2. piedāvājums ir jāparaksta tādā veidā, lai tas būtu juridiski saistošs visiem līgumsabiedrības dalībniekiem;

5.3. finanšu dati par līgumsabiedrības dalībniekiem jāsummē, lai noteiktu, vai Pretendents atbilst 4.1.punkta un tā apakšpunkta nosacījumiem;

5.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks sekojošos posmos:

5.4.1.piedāvājumu noformējuma pārbaude:

5.4.1.1. tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība šā nolikuma prasībām;

5.4.2. Pretendentu atlase:

5.4.2.1. tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma 4.nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.4.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude:

5.4.3.1. komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma (Lokālās tāmes un koptāmes) atbilstību nolikumā noteiktajiem Darbu apjomiem (nolikuma 1.pielikums)

5.4.3.2. finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos. Finanšu piedāvājuma kopējā cena ir jānorāda, aizpildot šā nolikuma 3.pielikumu;

5.4.4. piedāvājumu vērtēšana, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:

5.4.4.1. Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena(bez PVN) (C) | Atbilstoši Finanšu piedāvājumā nolikuma 3. pielikums norādītajai informācijai | 70 |
| 2. | Darbu izpildes termiņš (D) | Darbu izpildes termiņš, informāciju norādīt nolikuma 2. pielikumā. Norādīt darba dienu skaitu___ (darba dienu laikā no līguma noslēgšanas) Vērtējums salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem. (īsāks laiks –vairāk punktu). | 20 |
| 3. | Kvalitāte: Garantijas termiņš darbiem (G) Garantijas laiku pēc darbu nodošanas (ne mazāks par 24 mēnešiem, bet ne vairāk par 48 mēnešiem) | Vērtējums salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (garāks termiņš –vairāk punktu) informāciju norādīt nolikuma 2. pielikumā. | 10 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits (K) |  | 100 |

5.4.1.1. C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

C = CzcCpc×N, kur

Czc – viszemākā piedāvātā cena,

Cpc– vērtējamā piedāvājuma cena,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība 70 punkti.

5.4.4.1.2. Darbu izpildes termiņš – ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem, tiek aprēķināti pēc formulas: D =Da/Dp x N, kur D – iegūto punktu skaits, Da – ātrākais piedāvātais darbu izpildes termiņš, Dp – vērtējamā piedāvājuma darbu izpildes termiņš, N – maksimālais punktu skaits darbu izpildes termiņam.

5.4.4.1.3. Kvalitāte (piedāvātais darbu garantijas termiņš) – ne vairāk par 10 izdevīguma punktiem. Kvalitātes izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Gp = Gx/Gy x N, kur Gp – iegūto punktu skaits, Gx – vērtējamā piedāvājuma garantijas termiņš, Gy – maksimālais piedāvātais garantijas termiņš, N – maksimālais punktu skaits kvalitātei.

5.4.5. Lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, komisijas sekretārs kopējā vērtēšanas tabulā pēc iesniegtajiem komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem nosaka pēc formulas (K)=C+D+G.

5.4.6. Uzvarētājs ir tas, kurš iegūst maksimālu augstāko punktu skaitu.

# VI		PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.

6.2. Komisija pārbauda, vai piedāvājuma noformējums atbilst šā nolikuma II nodaļas prasībām.

6.3. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst šā nolikuma II nodaļas izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 6.4. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.5. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri saskaņā ar kopējo Pretendentu atlases tabulu atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

6.6. Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

6.7. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajām piedāvājuma atbilstības prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 6.8. Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši šā nolikuma V nodaļā noteiktajai kārtībai.

6.9. Pretendentiem jāņem vērā, ja pretendents nav iesniedzis 5.4.4. punktā noteikto informāciju un iepirkumu komisijai nav iespējams šo informāciju iegūt no piedāvājumā iekļautās informācijas, iepirkumu komisija attiecīgajā vērtēšanas kritērijā pretendentam piešķir 0 punktus.

6.10. Ja vairāki pretendenti, saņem vienādu punktu skaitu (atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem) iepirkumu komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kurš ir ar zemāko cenu.

6.11. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem.

# VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkuma piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar LU rektora rīkojuma izveidota komisija.

7.2. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no šajā nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.3. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

7.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.5. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs komisijai.

7.6. Komisija var izdarīt izmaiņas nolikumā vai pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.

7.7. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.8. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija ir tiesīga rīkot Pretendenta piedāvājumā norādīto būvdarbu izpildei izmantojamo materiālu paraugu pārbaudi.

7.9. Ja Pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.10. Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

7.11. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no sekojošiem lēmumiem:

7.11.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

7.11.2. izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.11.3. par jauna iepirkuma organizēšanu.

7.12. Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datubāzēs attiecībā uz potenciālo uzvarētāju pirms lēmuma pieņemšanas par informāciju atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8¹. panta 5. punktam.

7.13. Ja Pasūtītājs pārbaudes brīdī konstatēs nodokļu parādu, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8¹. panta 5². daļu, Pasūtītājs informēs Pretendentu un lūgs saprātīgā termiņā iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst Pretendenta faktiskajai situācijai.

7.14. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

# VIII	 PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

  - Pretendents iepirkumā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai šajā iepirkumā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šā iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasības par Publisko iepirkumu.

  - Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

## 1.pielikums

Iepirkuma procedūras

“LU Konfūcija institūta mācību centra

ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”

(LU 2013/14_I) nolikumam

Tehniskā specifikācija

Paredzēts ierīkot 3 datorklases un pasniedzēju telpu IV stāvā (sk.pielikumu TS-1. IV stāvs) un veikt konferenču zāles II stāvā (telpa Nr.22) esošās parketa grīdas remontu (sk.pielikumu TS-2. II stāvs). Datorklašu ierīkošanai paredzētas telpa Nr.16, telpas Nr.21 un Nr.22 (jāapvieno, nojaucot starpsienu) un telpa Nr.23. Pasniedzēju telpa Nr.17 uz 5 darba vietām. Gaisa dzesēšanai paredzētas TOSHIBA gaisa apstrādes iekārtas ar ārējo bloku (uz ēkas jumta) un griestu kasetēm telpās. Elektroapgaismojumam paredzētas dienas gaismas lampas piemērotas telpām, kur strādā ar datoriem, ar paraboliskiem atstarotājiem un elektronisko palaišanu. Kabeļus un kārbas paredzēts ierievot. Elektroinstalācijas pieslēgšanas punkts – stāva elektrosadale gaitenī. Telpas jāaprīko ar ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju Ņemot vērā Latvijas Universitātē apstiprināto drošības sistēmas koncepciju uz ESMI produkcijas pamata ugunsdrošības un apsardzes signalizācijām jābūt integrējamām LU integrētā drošības sistēmā. Signalizāciju iekārtas jāpievelk pie sarga telpas I stāva vestibilā, kur perspektīvā tiks izvietota pults.

Darbu veidi ir sekojoši*:

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Apjoms | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Telpa Nr.16. Vispārceltnieciskie darbi. |  |  |  |
| 1 | Grīdas seguma noņemšana | m² | 54.70 |  |
| 2 | Durvju bloka 16/17 demontāža un durvju ailes aiztaisīšana | gab | 1 |  |
| 3 | Moduļveida piekārtie griesti Ecophon Focus (vai ekvivalents) ar iekares sistēmu | m² | 55.00 |  |
| 4 | griestu plātnes | m² | 61.00 |  |
| 5 | L veida perimetra līste 3m, balta | gab | 15 |  |
| 6 | T-24 - 370 nesošā līste 25/p | gab | 11 |  |
| 7 | T-24 - 120 šķērslīste 50/p | gab | 50 |  |
| 8 | T-24 - 60 šķērslīste 75/p | gab | 66 |  |
| 9 | AB 300 mm piekares komplekts | kompl | 39 |  |
| 10 | Sienu un logu aiļu sagatavošana krāsošanai | m² | 85.00 |  |
| 11 | grunts Tiefgrunt | l | 17.00 |  |
| 12 | siets | m² | 97.75 |  |
| 13 | špakteļmasa Rotband | kg | 255.00 |  |
| 14 | špakteļmasa Vetonit LR | kg | 170.00 |  |
| 15 | smilšpapīrs | m² | 5.70 |  |
| 16 | Sienu un logu aiļu krāsošana | m² | 85.00 |  |
| 17 | ūdens emulsijas krāsa tonēta Sadolin Bindo 7 (vai ekvivalents) | l | 25.50 |  |
| 18 | Grīdas gruntēšana un špaktelēšana,slīpēšana | m² | 55.00 |  |
| 19 | grunts Primer | l | 11.00 |  |
| 20 | pašizlīdzinošā masa Sakret NSP (vai ekvivalents) | kg | 825.00 |  |
| 21 | Grīdas seguma ieklāšana no nodilumizturīga linoleja Armstrong Uni Walton PUR (vai ekvivalents) | m² | 55.00 |  |
| 22 | linoleja mozaīkflīzes | m² | 63.25 |  |
| 23 | līme linolejam | kg | 44.00 |  |
| 24 | Grīdlīstes pielikšana | m | 33.00 |  |
| 25 | koka grīdlīstes | m | 34.00 |  |
| 26 | stiprinājumi | gab. | 77 |  |
| 27 | Logu remonts un krāsošana (paredzot atjaunot logu blīvējumu) | m² | 8.00 |  |
| 28 | Būvgružu iekraušana konteineros | m³ | 1.00 |  |
| 29 | Būvgružu utilizācija | m³ | 1.00 |  |
| 30 | Koka durvju nomaiņa (ieskaitot furnitūru) | gab | 1 |  |
|  | 2. Telpa Nr.17. Vispārceltnieciskie darbi. |  |  |  |
| 31 | Grīdas seguma noņemšana | m² | 17.90 |  |
| 32 | Moduļveida piekārtie griesti Ecophon Focus (vai ekvivalents) ar iekares sistēmu | m² | 18.00 |  |
| 33 | griestu plātnes | m² | 20.00 |  |
| 34 | L veida perimetra līste 3m, balta | gab | 5 |  |
| 35 | T-24 - 370 nesošā līste 25/p | gab | 4 |  |
| 36 | T-24 - 120 šķērslīste 50/p | gab | 16 |  |
| 37 | T-24 - 60 šķērslīste 75/p | gab | 22 |  |
| 38 | AB 300 mm piekares komplekts | kompl | 13 |  |
| 39 | Sienu un logu aiļu sagatavošana krāsošanai | m² | 53.00 |  |
| 40 | grunts Tiefgrunt | l | 10.60 |  |
| 41 | siets | m² | 60.95 |  |
| 42 | špakteļmasa Rotband | kg | 159.00 |  |
| 43 | špakteļmasa Vetonit LR | kg | 106.00 |  |
| 44 | smilšpapīrs | m² | 3.55 |  |
| 45 | Sienu un logu aiļu krāsošana | m² | 53.00 |  |
| 46 | ūdens emulsijas krāsa tonēta Sadolin Bindo 7 (vai ekvivalents) | l | 15.90 |  |
| 47 | Grīdas gruntēšana un špaktelēšana,slīpēšana | m² | 18.00 |  |
| 48 | grunts Primer | l | 3.60 |  |
| 49 | pašizlīdzinošā masa Sakret NSP (vai ekvivalents) | kg | 90.00 |  |
| 50 | Grīdas seguma ieklāšana no nodilumizturīga linoleja Armstrong Uni Walton PUR (vai ekvivalents) | m² | 55.00 |  |
| 51 | linoleja mozaīkflīzes | m² | 63.25 |  |
| 52 | līme linolejam | kg | 44.00 |  |
| 53 | Grīdlīstes pielikšana | m | 18.00 |  |
| 54 | koka grīdlīstes | m | 19.00 |  |
| 55 | stiprinājumi | gab. | 20 |  |
| 56 | Logu remonts un krāsošana (paredzot atjaunot logu blīvējumu) | m² | 2.70 |  |
| 57 | Koka durvju nomaiņa (ieskaitot furnitūru) | gab | 1 |  |
| 58 | Būvgružu iekraušana konteineros | m³ | 0.50 |  |
| 59 | Būvgružu utilizācija | m³ | 0.50 |  |
|  | 3. Telpas Nr.21/22. Vispārceltnieciskie darbi. |  |  |  |
| 60 | Ķieģeļu starpsienas nojaukšana | m² | 17.90 |  |
| 61 | Grīdas seguma noņemšana | m² | 36.00 |  |
| 62 | Moduļveida piekārtie griesti Ecophon Focus (vai ekvivalents) ar iekares sistēmu | m² | 36.00 |  |
| 63 | griestu plātnes | m² | 40.00 |  |
| 64 | L veida perimetra līste 3m, balta | gab | 10 |  |
| 65 | T-24 - 370 nesošā līste 25/p | gab | 7 |  |
| 66 | T-24 - 120 šķērslīste 50/p | gab | 33 |  |
| 67 | T-24 - 60 šķērslīste 75/p | gab | 43 |  |
| 68 | AB 300 mm piekares komplekts | kompl | 25 |  |
| 69 | Sienu un logu aiļu sagatavošana krāsošanai | m² | 72.00 |  |
| 70 | grunts Tiefgrunt | l | 14.40 |  |
| 71 | siets | m² | 82.80 |  |
| 72 | špakteļmasa Rotband | kg | 216.00 |  |
| 73 | špakteļmasa Vetonit LR | kg | 144.00 |  |
| 74 | smilšpapīrs | m² | 4.82 |  |
| 75 | Sienu un logu aiļu krāsošana | m² | 72.00 |  |
| 76 | ūdens emulsijas krāsa tonēta Sadolin Bindo 7 (vai ekvivalents) | l | 21.60 |  |
| 77 | Grīdas gruntēšana un špaktelēšana,slīpēšana | m² | 36.00 |  |
| 78 | grunts Primer | l | 7.20 |  |
| 79 | pašizlīdzinošā masa Sakret NSP (vai ekvivalents) | kg | 2 160.00 |  |
| 80 | Grīdas seguma ieklāšana no nodilumizturīga linoleja Armstrong Uni Walton PUR (vai ekvivalents) | m² | 36.00 |  |
| 81 | linoleja mozaīkflīzes | m² | 41.40 |  |
| 82 | līme linolejam | kg | 28.80 |  |
| 83 | Grīdlīstes pielikšana | m | 24.00 |  |
| 84 | koka grīdlīstes | m | 26.00 |  |
| 85 | stiprinājumi | gab | 40 |  |
| 86 | Logu remonts un krāsošana (paredzot atjaunot logu blīvējumu) | m² | 5.40 |  |
| 87 | Koka durvju nomaiņa(ieskaitot furnitūru) | gab | 2 |  |
| 88 | Būvgružu iekraušana konteineros | m³ | 2.50 |  |
| 89 | Būvgružu utilizācija | m³ | 2.50 |  |
|  | 4.Telpa Nr.23 vispārceltnieciskie darbi. |  |  |  |
| 90 | Grīdas seguma noņemšana | m² | 13.10 |  |
| 91 | Moduļveida piekārtie griesti Ecophon Focus (vai ekvivalents) ar iekares sistēmu | m² | 13.10 |  |
| 92 | griestu plātnes | m² | 14.00 |  |
| 93 | L veida perimetra līste 3m, balta | gab | 4 |  |
| 94 | T-24 - 370 nesošā līste 25/p | gab | 3 |  |
| 95 | T-24 - 120 šķērslīste 50/p | gab | 12 |  |
| 96 | T-24 - 60 šķērslīste 75/p | gab | 16 |  |
| 97 | AB 300 mm piekares komplekts | kompl | 9 |  |
| 98 | Sienu un logu aiļu sagatavošana krāsošanai | m² | 48.00 |  |
| 99 | grunts Tiefgrunt | l | 9.60 |  |
| 100 | siets | m² | 55.20 |  |
| 101 | špakteļmasa Rotband | kg | 144.00 |  |
| 102 | špakteļmasa Vetonit LR | kg | 96.00 |  |
| 103 | smilšpapīrs | m² | 3.22 |  |
| 104 | Sienu un logu aiļu krāsošana | m² | 48.00 |  |
| 105 | ūdens emulsijas krāsa tonēta Sadolin Bindo 7 (vai ekvivalents) | l | 14.40 |  |
| 106 | Grīdas gruntēšana un špaktelēšana,slīpēšana | m² | 13.10 |  |
| 107 | grunts Primer | l | 2.62 |  |
| 108 | pašizlīdzinošā masa Sakret NSP (vai ekvivalents) | kg | 780.00 |  |
| 109 | Grīdas seguma ieklāšana no nodilumizturīga linoleja Armstrong Uni Walton PUR (vai ekvivalents) | m² | 13.10 |  |
| 110 | linoleja mozaīkflīzes | m² | 15.07 |  |
| 111 | līme linolejam | kg | 10.48 |  |
| 112 | Grīdlīstes pielikšana | m | 16.00 |  |
| 113 | koka grīdlīstes | m | 18.00 |  |
| 114 | stiprinājumi | gab | 30 |  |
| 115 | Logu remonts un krāsošana (paredzot atjaunot logu blīvējumu) | m² | 2.70 |  |
| 116 | Koka durvju nomaiņa (ieskaitot furnitūru) | gab | 1 |  |
| 117 | Būvgružu iekraušana konteineros | m³ | 0.30 |  |
| 118 | Būvgružu utilizācija | m³ | 0.30 |  |
|  | 5. Gaitenis. Vispārceltnieciskie darbi. |  |  |  |
| 119 | Esošo griestu konstrukcijas demontāža montāžas darbu veikšanai | m² | 30.00 |  |
| 120 | Griestu konstrukcijas montāža pēc montāžas darbiem | m² | 30.00 |  |
| 121 | Durvju aiļu sagatavošana krāsošanai | m² | 25.00 |  |
| 122 | grunts Tiefgrunt | l | 5.00 |  |
| 123 | siets | m² | 28.75 |  |
| 124 | špakteļmasa Rotband | kg | 75.00 |  |
| 125 | špakteļmasa Vetonit LR | kg | 50.00 |  |
| 126 | smilšpapīrs | m² | 1.68 |  |
| 127 | Durvju aiļu krāsošana | m² | 25.00 |  |
| 128 | ūdens emulsijas krāsa tonēta Sadolin Bindo 7 (vai ekvivalents) | l | 7.50 |  |
|  | 6. Gaisa dzesēšanas iekārtas. |  |  |  |
| 129 | Toshiba "MultiSplit" gaisa dzesēšanas iekārta, max. aukstuma jauda Qa=22 kW komplektā (vai ekvivalents) | kompl. | 1 |  |
| 130 | Āra bloks Toshiba MMY-MAP0804HT8-E (vai ekvivalents) | gab | 1 |  |
| 131 | Griestu kasete Toshiba MMU-AP0184MH-E (vai ekvivalents) | gab | 1 |  |
| 132 | Griestu kasete Toshiba MMU-AP0124MH-E (vai ekvivalents) | gab | 3 |  |
| 133 | Griestu kasete Toshiba MMU-AP0094MH-E (vai ekvivalents) | gab | 1 |  |
| 134 | Freona sadalītājs | kompl. | 1 |  |
| 135 | Āra bloka stiprināšanas rāmis uz jumta | kompl. | 1 |  |
| 136 | Griestu kasetes stiprināšanas komplekts | kompl. | 5 |  |
| 137 | Dzesēšanas vara caurule 28,6x25,6 ar Tubolit Split izolāciju (b=9mm) vai ekvivalents | m | 42.00 |  |
| 138 | Dzesēšanas vara caurule 12,7x11,1 ar Tubolit Split izolāciju (b=6mm) vai ekvivalents | m | 46.00 |  |
| 139 | Dzesēšanas vara caurule 9,5x7,9 ar Tubolit Split izolāciju (b=6mm) vai ekvivalents | m | 46.00 |  |
| 140 | Dzesēšanas caurules fasondaļas, stiprinājumi utml. | kompl. | 1 |  |
| 141 | Caurule kondensata novadīšanai (DN32) Upoten PEM Siniraita (vai ekvivalents) | m | 65.00 |  |
| 142 | Elektromontāžas materiāli aparatūras pieslēgšanai | kompl. | 4 |  |
| 143 | Freons R-410A | l | 30.00 |  |
| 144 | Veidgabali un blīvējošie materiāli | kompl | 1 |  |
| 145 | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl | 1 |  |
| 146 | Atveru izveide pārsegumos un to apdare (ieskaitot jumta hermetizācijas nodrošināšanu) | kompl | 1 |  |
|  | 7. Vājstrāvas un elektroinstalācija |  |  |  |
| 147 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | obj | 1 |  |
| 148 | Elektrosadales SS 24 gr. Komplektā | k-ts. | 2.00 |  |
| 149 | Dienas gaismas lampas OMS RELAH 4x24W (vai ekvivalents) ar paraboliskiem atstarotājiem un elektronisko palaišanu komplektā ar spuldzēm 24W gaismas spektrā 840 | gab | 28 |  |
| 150 | Kabelis NYM-3x2,5 mm² | m | 900.00 |  |
| 151 | Kabelis NYM-3x1,5 mm² | m | 320.00 |  |
| 152 | Kabelis NYM-5x6 mm² | m | 40.00 |  |
| 153 | Cisco SRW2024P-K9 SG300-28P 28-port Gigabit PoE Managed Switch (vai analogs) | gab | 2 |  |
| 154 | Elektroslēdzis z.a | gab | 5 |  |
| 155 | Datorkontakts 5.kat. ar kārbu | gab | 9 |  |
| 156 | Elektrorozetes z.a. ar kārbu | gab | 56 |  |
| 157 | Kabelis 5x2x0.5 mm²Dat | m | 620.00 |  |
| 158 | Kontaktligzdu stabs INSTAL SP45-2 (vai analogs) (pievads no griestiem) | gab | 8 |  |
| 159 | Pamatne INSTAL SP45FS (vai analogs) | gab | 8 |  |
| 160 | Fiksācijas gredzens INSTAL SP45MB1 (vai analogs) | gab | 8 |  |
| 161 | Stiprinājums pie griestiem INSTAL SP45MB2 (vai analogs) | gab | 8 |  |
| 162 | Stiprinājums pie galda INSTAL SP45WB (vai analogs) | gab | 8 |  |
| 163 | Palīgmateriāli | k-ts. | 1 |  |
|  | 8..Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas sistēmas |  |  |  |
| 164 | ESMI 22051e detektors | gab | 6 |  |
| 165 | Bāze B501 | gab | 6 |  |
| 166 | Iznesamais indikators | gab | 4 |  |
| 167 | Adrešu sirēna WMSOU-RR-P01 | gab | 2 |  |
| 168 | Bāze sirēnai LPBW | gab | 2 |  |
| 169 | Adrešu trauksmes poga MCP5 | gab | 2 |  |
| 170 | Trauksmes pogas pamatne SR2G | gab | 2 |  |
| 171 | PIR detektors ar kronšteinu | gab | 4 |  |
| 172 | AUI adrese | gab | 6 |  |
| 173 | Kabelis E30 2x0,8+0,8 | m | 640.00 |  |
| 174 | Kabelis UTP cat 5e | m | 520.00 |  |
| 175 | Montāžas materiāli | kompl. | 1.0 |  |
| 176 | FX programmēšana | kompl. | 1.0 |  |
| 177 | Izpildu dokumentācija | kompl. | 1.0 |  |
|  | Telpa Nr.22 |  |  |  |
| 178 | Parketa grīdas atjaunošana | m² | 152.10 |  |
| 179 | līme parketam | gab | 2 |  |
| 180 | parketa tepe | gab | 4 |  |
| 181 | smilšpapīrs | gab | 18 |  |
| 182 | parketa laka (5 l iepakojums) Synteko Best 20 | gab | 10 |  |

* pretendenta detalizēts darbu apraksts

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

__________________            _____________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		  /amats/                   		 	/paraksts/

2013.gada _____._________________

## 2.pielikums

Iepirkuma procedūrai

“LU Konfūcija institūta mācību centra

Ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”

(LU 2013/14_I) nolikumam

APLIECINĀJUMS

par piedalīšanos “Latvijas Universitātes” organizētajā iepirkumā

“LU Konfūcija institūta mācību centra

Ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”

(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. LU 2013/14_I)

Ar šo apliecinām, ka:

1) nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts;

2) Latvijā un valstī, kurā reģistrēts vai atrodas pastāvīgā dzīvesvieta (ja nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3) visas mūsu piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un apliecinām, ka mūsu darbībā nav konstatēti būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību, kā arī profesionālās darbības pārkāpumi.

4) vēlamies piedalīties iepirkumā „LU Konfūcija institūta mācību centra

Ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā” un esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar šo nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

5) mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma “ LU Konfūcija institūta mācību centra

Ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”;

6) esam veikuši objekta Rūpniecības ielā 10, Rīgā apskati un ietvēruši tehniskajā un finanšu piedāvājumā visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtītājam nepieciešamajiem darbiem, defektu novēršanu garantijas, atbilstoši iepirkuma noteikumiem un esošo situāciju;

7) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;

Darbu izpildes termiņš ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Norādīt darba dienu skaitu___ (darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas).

Izpildīto darbu garantijas laiks ir: (________) mēneši (ne mazāk kā 24 mēneši, bet ne vairāk par 48 mēnešiem).

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma noteikumiem. Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kā tas minēts iepirkuma nolikumā.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________        ____________________          _____________________

/vārds, uzvārds/ 		          /amats/                   		 /paraksts/

2013.gada _____.________________

## 3.pielikums

Iepirkuma procedūrai

“LU Konfūcija institūta mācību centra

Ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā”

(LU 2013/14_I) nolikumam

Pretendenta rekvizīti:

Uzņēmuma nosaukums: ________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________

PVN maksātāja Nr.________________________

Jurid.adrese_________________________________________________________

Faktiskā adrese______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri ________________/ ________________/ _______________.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Izdevumu saturs | Pretendenta piedāvātā cena (Ls bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | LU Konfūcija institūta mācību centra Ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā: |  |
| Pretendenta piedāvātā cena kopā (Ls bez PVN 21 %) |  |  |
| PVN: |  |  |
| Pretendenta piedāvātā cena kopā (Ls ar PVN 21%) |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%. Cenā ietvertas atlaides, bonusi u.c. izmaksas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________        ____________________          _____________________

/vārds, uzvārds/ 		          /amats/                   		 /paraksts/

2013.gada _____.________________