Iepirkuma

“LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts”

iepirkumu komisijas

2013. gada 29.maija sēdē

protokols Nr. LU 2013/28_I

„LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2013/28_I

Rīga, 2013. gads

Saturs

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA___________________________________3

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS,

IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA______________________________________3

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU____________________ 4

IV IESNIEDZAMIE DOKUMENTI__________________________________5

V PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS

PRASĪBAS_____________________________________________________ 7

VI  PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA	_________________ 8

VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI_______________________9

VIII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI __________________ 10

1. pielikums________________________________________________________11

2. pielikums________________________________________________________16

3. pielikums________________________________________________________18

4. pielikums________________________________________________________19

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/28_I

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts

1.4. Paredzamā iepirkuma apjoms: saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu.

1.5. Iepirkuma „LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts”, (turpmāk – Objekts) apskate notiek ieinteresētām personām vienlaikus 2013.gada.12.jūnijā plkst.11:00, adrese Kr. Barona ielā 49, Rīgā

1.6. Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu:

1.6.1. Par tehniskajiem jautājumiem: LU Nomas daļas vadītājs Ilmārs Dambe, tālr. +371 20011301, fax + 371 67228661., e-pasts - ilmars.dambe@lu.lv

1.6.2. Par juridiskajiem jautājumiem: Jānis Padēls LU jurists, tālr. +371 67034456, fax + 371 67034676, e-pasts- janis.padels@lu.lv

1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

1.8. Iepirkums izsludināts pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 8¹. pantu.

# II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu ievēro šajā nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

- titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, iepirkuma nosaukumu;

- piedāvājuma satura rādītāju;

- iesniedzamie dokumenti (sk. šā nolikuma IV nodaļu);

2.2. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums neiesietā veidā Ls 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti latu) apmērā (šā nolikuma 4. pielikums):

1) par piedāvājuma nodrošinājumu var būt bankas garantija vai apdrošināšanas polise augstāk norādītās summas apmērā.

2) Piedāvājumi, par kuriem nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai pievienoti nodrošinājuma apliecinoši dokumenti, un tie nebūs noformēti atbilstoši šim punktam, tiks uzskatīti par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošiem un Pretendents tiks izslēgts no dalības tālākā iepirkuma procedūrā.

2.2.1. Pretendenti, kuri netiks kvalificēti, neapstiprinās savas spējas nodrošināt darbu izpildi pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā vai visiem pretendentiem, ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez rezultāta, piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts, tiks atsaukta bankas garantija vai apdrošināšanas polise, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas.

2.2.2. Pārējiem pretendentiem, tajā skaitā uzvarētājam piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts, tiks atsaukta bankas garantija vai apdrošināšanas polise, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc iepirkumu līguma noslēgšanas.

2.2.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts, netiks atsaukta bankas garantija vai apdrošināšanas polise, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.2.4. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir seši mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

2.3. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Latvijas Republikas Valsts valodas likuma prasībām.

2.4. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm “oriģināls”, “kopija”).

2.5. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (cauršūšanas vai caurauklošanas tehnoloģijai jānovērš iespēja aizvietot piedāvājuma lapas) un ar sanumurētām lapām. Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

2.6. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski.

2.7. Šā nolikuma 2.4. punktā piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai

tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to  nereģistrējot.

2.8. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija:

- Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde,

Baznīcas iela 5,

Rīga, LV 1010;

2) atzīme: Iepirkums „LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts” LU 2013/28_I;

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme: “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas”.

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:

2.9.1. piedāvājumu iesniedz LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā;

2.9.2. piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2013.gada 17. jūnijam, plkst. 11:00;

2.9.3. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

# III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts.

3.2. Darbu izpildes termiņi:

Darbu izpildes termiņš (darbu apmaksa atbilstoši nolikuma 3.3. punktā noteiktajiem termiņiem):

3.2.1. Fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un saskaņošana ar visām nepieciešamām iestādēm ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

3.2.2. Būvdarbi: ēkas ielas un pagalma fasāžu, pagalma ugunsmūra un caurbrauktuves tuneļa renovācija ne vēlāk kā 185 (viens simts astoņdesmit piecu) dienu laikā no fasādes renovācijas projekta apstiprināšanas dienas

3.2.3. Kopējais darbu izpildes termiņš: vienkāršotas renovācijas projekta izstrāde un remonts: ne vēlāk kā 230 (divi simti trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

3.3. Apmaksas nosacījumi: Atliktais maksājums:

- maksājums 25% apmērā no kopējās līguma summas līdz 2013.g. 31. augustam;

- maksājums 25% apmērā no kopējās līguma summas līdz 2014.g. 31. decembrim;

- maksājums 25% apmērā no kopējās līguma summas līdz 2015.g. 31. decembrim;

- maksājums 25% apmērā no kopējās līguma summas līdz 2016.g. 31. decembrim;

3.4. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šā nolikuma 1.pielikumu.

# IV  iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

4.1.2. dokumentu, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija);

4.1.3. pretendenta apliecinājums, kurā norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkuma likuma 8¹. panta 5.punkta izslēgšanas noteikumi (atbilstoši šā nolikuma 2. pielikumam);

4.1.4. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas nolikumā tehniskā projektā noteikto darbu veikšanai;

4.1.5. Apliecinājums, ka Pretendenta gada finanšu apgrozījums būvniecības nozarē pēdējo triju gadu laikā ir ne mazāks kā 200,000.00 LVL;

4.1.6. Pretendenta sagatavots saraksts par tā pēdējos trīs gados veiktajiem un uzsāktajiem remontdarbiem un, kas apliecina, ka Pretendentam pēdējo trīs (2010., 2011., 2012.) gadu laikā ir pieredze vismaz divu publisku ēku līdzīga apjoma projektēšanā un remontdarbos, norādot:

4.1.6.1. objekta nosaukumu, vietu un pasūtītāju;

4.1.6.2. veikto/nepabeigto darbu apjomus (naudas izteiksmē);

4.1.6.3. paveikto darbu izpildes termiņus;

4.1.6.4. nepabeigto darbu paredzamo izpildes termiņus;

4.1.7. pozitīvas atsauksmes par vismaz diviem Nolikuma 4.1.6. punktā minētajiem Pretendenta veiktajiem remontdarbiem pēdējo trīs gadu laikā;

4.1.8. apliecinājumu, ka personālam, kurš atbildīgs par būvdarbu vadību, ir šo darbu veikšanai nepieciešamā profesionālā kvalifikācija un pieredze (Pretendenta personālam, kurš ir atbildīgs par būvdarbu vadību ir pieredze vismaz trīs līdzīga apjoma būvniecībā), pievienojot attiecīgu informāciju;

4.1.9. Pretendentam jāiesniedz attiecīgu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas nolikuma 1. pielikumā norādīto darbu veikšanai un pieejamības apliecinājumu kopijas. Ja kādus darbus paredzēts veikt ar apakšuzņēmēja piesaistīšanu, tad jāiesniedz apakšuzņēmēja rakstiska piekrišana, darba vadītāja sertifikāta un pieejamības apliecinājuma kopijas;

4.1.10. ja Pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, tad par šiem apakšuzņēmējiem jāiesniedz 4.1.1.- 4.1.3. punktā norādītie Pretendentu atlases dokumenti. Apakšuzņēmējiem ir jānorāda, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Papildus jāpievieno apliecinājumi, ka apakšuzņēmēji piekrīt strādāt ar ģenerāluzņēmēju piedāvājuma iesniedzēju minēto remontdarbu izpildē;

4.1.11. Detalizēts darbu izpildes laika plāns, (iekļaujot plānā darba spēku resursus un finanšu plūsmu) ņemot vērā nolikuma 3.3., 3.4. punktos paredzētos ierobežojumus.

4.1.12. Nolikuma 4.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu aizpildītā 1.pielikuma formā, kā arī lokālo tāmju un koptāmes veidā, sagatavotu atbilstoši Ministru Kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un 1.pielikumā minētajiem darbu apjomiem. Lokālās tāmes jāsastāda atsevišķi katrai fasādes daļai. Piedāvājuma tāmēs precīzi jāuzrāda visi izpildei nepieciešamie materiāli un visi nepieciešamie izdevumi: būvobjekta sagatavošanai, būvgružu izvešanai, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, būvgružu novadcaurules un vinčas, pacēlāji.  Pretendentam jāņem vērā, ka telpu trūkuma dēļ pasūtītājam nav iespējas nodot piemērotas telpas materiālu glabāšanai,  kā arī strādnieku sadzīves un sanitārajām vajadzībām. Remonta darbi notiks ierobežotā platībā, kas noteikti var ietekmēt darbu norisi.

4.2.2. Nolikuma 4.2.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1. Finanšu piedāvājumā iekļauj:

4.3.1.1. aizpildītu 3. pielikumu pēc šī nolikuma veidlapas parauga (Finanšu piedāvājums)

# V PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

5.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

5.2. Piedāvājumiem, kurus iesniegušas līgumsabiedrības (personālsabiedrības), kurās kā dalībnieki ir apvienojušās divas vai vairākas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), ir jāatbilst šādām prasībām:

5.2.1. piedāvājumā ir jābūt ietvertai visai informācijai, kas uzskaitīta šā nolikuma 4.1. punktā, attiecībā uz katru no līgumsabiedrības dalībniekiem;

5.2.2. piedāvājums ir jāparaksta tādā veidā, lai tas būtu juridiski saistošs visiem līgumsabiedrības dalībniekiem;

5.3. finanšu dati par līgumsabiedrības dalībniekiem jāsummē, lai noteiktu, vai Pretendents atbilst 4.1.punkta un tā apakšpunkta nosacījumiem;

5.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks sekojošos posmos:

5.4.1.piedāvājumu noformējuma pārbaude:

5.4.1.1. tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība šā nolikuma prasībām;

5.4.2. Pretendentu atlase:

5.4.2.1. tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma 4.nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.4.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude:

5.4.3.1. komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma (Lokālās tāmes) atbilstību nolikumā noteiktajiem Darbu apjomiem (nolikuma 1.pielikums)

5.4.3.2. finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos. Finanšu piedāvājuma kopējā cena ir jānorāda, aizpildot šā nolikuma 3.pielikumu;

5.4.4. piedāvājumu vērtēšana, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:

5.4.4.1. Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (bez PVN) (P) par vienkāršotas renovācijas projekta izstrādi un remontu | Atbilstoši Finanšu piedāvājumā nolikuma 3. pielikums norādītajai informācijai | 70 |
| 2. | Darbu izpildes termiņš Kp | Kopējais darbu izpildes termiņš: vienkāršotas renovācijas projekta izstrāde, saskaņošana un remonts, informāciju norādīt nolikuma 2. pielikuma 9. punktā (saskaitot 2. pielikuma 7. un 8. punktā norādīto dienu skaitu) Norādīt dienu skaitu___ (dienu laikā no līguma noslēgšanas) Vērtējums salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem. (īsāks laiks –vairāk punktu). | 20 |
| 3. | Kvalitāte: Garantijas termiņš remontdarbiem (Kg) Garantijas laiku pēc darbu nodošanas (ne mazāks par 24 mēnešiem, bet ne vairāk par 48 mēnešiem) | Vērtējums salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (garāks termiņš –vairāk punktu) informāciju norādīt nolikuma 2. pielikumā. | 10 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits (K) |  | 100 |

5.4.4.1.1. Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas:

Zemākā līgumcena - Pretendentu piedāvājumu cenām vērtēšanas kritēriju punktus (P) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – lētākā piedāvājuma cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai = 70.

5.4.4.1.2. Darbu izpildes termiņš – ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem, tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – ātrākais piedāvātais darbu izpildes termiņš, Ky – vērtējamā piedāvājuma darbu izpildes termiņš, N – maksimālais punktu skaits darbu izpildes termiņam.

5.4.4.1.3. Kvalitāte (piedāvātais darbu garantijas termiņš) – ne vairāk par 10 izdevīguma punktiem. Kvalitātes izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Kg = Kx/Ky x N, kur Kg – iegūto punktu skaits, Kx – vērtējamā piedāvājuma garantijas termiņš, Ky – maksimālais piedāvātais garantijas termiņš, N – maksimālais punktu skaits kvalitātei.

5.4.4.1.4. Lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, komisijas sekretārs kopējā vērtēšanas tabulā pēc iesniegtajiem komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem nosaka pēc formulas (K)=C+D+G.

# VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.

6.2. Komisija pārbauda, vai piedāvājuma noformējums atbilst šā nolikuma II nodaļas prasībām.

6.3. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst šā nolikuma II nodaļas izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

6.4. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.5. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri saskaņā ar kopējo Pretendentu atlases tabulu atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

6.6. Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

6.7. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajām piedāvājuma atbilstības prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

6.8. Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši šā nolikuma V nodaļā noteiktajai kārtībai.

6.9. Pretendentiem jāņem vērā, ja pretendents nav iesniedzis 5.4.4. punktā noteikto informāciju un iepirkumu komisijai nav iespējams šo informāciju iegūt no piedāvājumā iekļautās informācijas, iepirkumu komisija attiecīgajā vērtēšanas kritērijā pretendentam piešķir 0 punktus.

6.10. Ja vairāki pretendenti, saņem vienādu punktu skaitu (atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem) iepirkumu komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kurš ir ar zemāko cenu.

6.11. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem.

# VII  KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkuma piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar LU rektora rīkojuma izveidota komisija.

7.2. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no šajā nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.3. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

7.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.5. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs komisijai.

7.6. Komisija var izdarīt izmaiņas nolikumā vai pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.

7.7. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.8. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija ir tiesīga rīkot Pretendenta piedāvājumā norādīto būvdarbu izpildei izmantojamo materiālu paraugu pārbaudi.

7.9. Ja Pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.10.  Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

7.11. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no sekojošiem lēmumiem:

7.11.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

7.11.2. izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.11.3. par jauna iepirkuma organizēšanu.

7.12. Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datubāzēs attiecībā uz potenciālo uzvarētāju pirms lēmuma pieņemšanas par informāciju atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8¹. panta 5. punktam.

7.13. Pasūtītājs tam Pretendentam, kuram, atbilstoši Iepirkuma noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt Izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

7.14. Nolikuma 7.13. punktā norādīto izziņu Pasūtītājs pieprasīs iesniegt personu apvienības gadījumā katram dalībniekam.

7.15. Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 7.13.punktā norādīto izziņu, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

7.16. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkuma izraudzīto pretendentu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, kā arī savā mājaslapā internetā www.lu.lv sadaļā Iepirkumi nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 81.panta 53.daļā minētajam lēmumam.

# VIII  PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

  - Pretendents iepirkumā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai šajā iepirkumā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šā iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasības par Publisko iepirkumu.

  - Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

## 1.pielikums

Iepirkuma

“LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts”

(LU 2013/28_I) nolikumam

Tehniskā specifikācija (darba uzdevums)

- Vispārīga informācija

Dotā iepirkuma mērķis ir sakārtot LU ēkas Kr.Barona ielā 49, Rīgā ielas un pagalma fasādes.

2. Pasūtītāja prasības.

Pretendentam jāizstrādā un jāsaskaņo ēkas fasāžu vienkāršotās renovācijas projekts, jāsaņem visas nepieciešamas atļaujas un jāveic fasāžu renovācija atbilstoši izstrādātam un saskaņotam projektam. Projektā un veicamo renovācijas darbu sarakstā jāparedz visu dekoratīvo elementu saglabāšana, renovācija un atjaunošana, metāla un skārda detaļu renovācija vai nomaiņa, cokola granīta virsmas bojājumu novēršana, apmetuma atjaunošana un stiprināšana ar mūsdienas līdzekļiem, fasāžu virsmu krāsošana ar piemērotām fasādes krāsām, atbilstoši izsniegtai krāsojuma pasei.

Darbu veidi un apjomi ir sekojoši:

| Nr.p. k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un saskaņošana ar visām nepieciešamām iestādēm | kompl | 1 |  |
| 2 | Ielas fasāde (vēsturiskā fasāde) | m² | 2250.00 |  |
| 2.1 | Sastatņu noma, montāža/demontāža | m² | 2655.00 |  |
|  | piegāde/aizvešana | kompl | 1.00 |  |
| 2.2 | Aizsargauduma uzstādīšana uz sastatņiem, logu aizklāšana | m² | 2787.75 |  |
|  | aizsargaudums | m² | 3205.91 |  |
| 2.3 | Ietves noma (atļauju nokārto būvuzņēmējs) | kompl | 1.00 |  |
| 2.4 | Saudzējošā fasādes sienu un elementu tirīšana ar ūdens spiediena strūklu (Karcher Max pro vai analogu), trauslu dzegas un citu veidojumu fragmantu demontāža; trausu apmetumu noskaldīšana, trauslu un bojātu veidojumu demontāžā | m² | 2250.00 |  |
| 2.5 | Gruntēšana ar dziļumgrunti kaļķa apmetuma virmas nostirpināšānai | m² | 2250.00 |  |
| 2.6 | Sienas un logu aiļu apmetuma remonts | t/m | 235.00 |  |
| 2.7 | Dekoratīvo rustu un logu veidojumu formu atjaunošana pēc šablona | t/m | 830.00 |  |
| 2.8 | Dekorātīvo veidojumu formu un šablonu izgatavošana | gab | 8.00 |  |
| 2.9 | Trūkušo dekorātīvo veidojumu balkoniem, dzegai, portiku, un karnīzes izgatavošana un tā montāžā vai formu atjaunošana | t/m | 180.00 |  |
| 2.10 | Sienu armēšana ar sietu, sieta iestrāde starp diviem armējošās javas slāņēm | m² | 1780.00 |  |
| 2.11 | Sienu, logu aiļu, karnīzes špāktelēšana, slīpēšana | m² | 780.00 |  |
| 2.12 | Fasādes gruntēšana | m² | 2250.00 |  |
| 2.13 | Fasādes sienu, karnīzes un veidojumu krāsošana vairākos toņos- atbilstosi fasādes pases secifikācijai | m² | 780.00 |  |
| 2.14 | Cokola granīta virsmas bojājumu remonts, un virsmu impregnēšana | m² | 92.00 |  |
| 2.15 | Skārda detaļas: logu un dzegu palodžu, sadriķu jumti, vertikālo tekņu - demontāžā un jaunu montāža | t/m | 465.00 |  |
| 2.16 | Skārda tekņu demontāžā | t/m | 230.00 |  |
| 2.17 | Skārda detaļas: horizontālo renes un vertikālās tekņes - izgatavošana un montāža | t/m | 230.00 |  |
| 2.8 | Mētāla kalumu vazona kastes - demontāžāa, tīrīšana ar smilšstrūklu, pulverkrāsošana, montāžā | gab | 50.00 |  |
| 3 | Pagalma un caurbrauktuves tuneļa fasādes | m² | 1180.00 |  |
| 3.1 | Sastatņu noma, montāža/demontāža | m² | 1534.00 |  |
|  | piegāde/aizvešana | kompl | 1.00 |  |
| 3.2 | Aizsargauduma uzstādīšana uz sastatņiem logu aizklāšana | m² | 1687.40 |  |
|  | aizsargaudums | m² | 1940.51 |  |
| 3.3 | Saudzējošā fasādes sienu un elementu tirīšana ar ūdens spiediena strūklu (Karcher Max pro vai analogs), trauslu dzegas un citu veidojumu fragmantu demontāža; trausu apmetumu noskaldīšana, trauslu un bojātu veidojumu demontāžā | m² | 1180.00 |  |
| 3.4 | Gruntēšana ar dziļumgrunti kāļķa apmetuma virmas nostirpināšānai | m² | 1180.00 |  |
| 3.5 | Sienas un logu aiļu bojāta apmetuma remonts, Fibrolītu plākšnu apmešana 20-30mm pēc cinkota sieta uzklāšana | m² | 245.00 |  |
| 3.6 | Trūkušo dekorātīvo veidojumu dzegai un karnīzes izgatavošana un tā montāžā | m² | 15.00 |  |
| 3.7 | Sienu armēšana ar sietu, sieta iestrāde starp diviem armējošās javas slāņēm, iepriekš plaisu injekcēšana no fasādes puses 15cm dziļumā | m² | 950.00 |  |
| 3.8 | Fasādes gruntēšana | m² | 950.00 |  |
| 3.9 | Antikilasti dekoratīva Schlostehnik dekora (vai analoga) uzklāšana | m² | 950.00 |  |
| 3.10 | Fasādes sienu un karnīzes krāsošana | m² | 950.00 |  |
| 3.11 | Skārda palodžu, , tekņu demontāžā | t/m | 230.00 |  |
| 3.12 | Skārda detaļas: horizontālo renes un vertikālo tekņu, palodžu - izgatavošana un montāža | t/m | 255.00 |  |
| 4 | Pagalma ugunsmūris | m² | 210.00 |  |
| 4.1 | Sastatņu noma, montāža/demontāža | m² | 210.00 |  |
|  | piegāde/aizvešana | kompl | 1.00 |  |
| 4.2 | Gruntēšana ar dziļumgrunti kāļķa apmetuma virmas nostirpināšānai | m² | 210.00 |  |
| 4.3 | Sienas un logu aiļu bojāta apmetuma remonts, Fibrolītu plākšnu apmešana 20-30mm pēc cinkota sieta uzklāšana | m² | 65.00 |  |
| 4.4 | Antikilasti dekoratīva Schlostehnik dekora (vai analoga) uzklāšana | m² | 210.00 |  |
| 4.5 | Fasādes sienu un karnīzes krāsošana | m² | 210.00 |  |

* pretendenta detalizēts darbu apraksts

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

__________________            _____________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		  /amats/                   		 	/paraksts/

2013.gada _____._________________

## 2.pielikums

Iepirkuma

„LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts”

(LU 2013/28_I ) nolikumam

APLIECINĀJUMS

par piedalīšanos Latvijas Universitātes organizētajā iepirkumā

“LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts”

(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. LU 2013/28_I)

Ar šo apliecinām, ka:

1) nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts;

2) Latvijā un valstī, kurā reģistrēts vai atrodas pastāvīgā dzīvesvieta (ja nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3) visas mūsu piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un apliecinām, ka mūsu darbībā nav konstatēti būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību, kā arī profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas;

3) vēlamies piedalīties iepirkumā „LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts” un esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar šo nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma “LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts”;

5) esam veikuši objekta Kr. Barona ielā 49, Rīgā telpu apskati un ietvēruši tehniskajā un finanšu piedāvājumā visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtītājam nepieciešamajiem remonta darbiem, defektu novēršanu garantijas, atbilstoši iepirkuma noteikumiem un esošo situāciju;

6) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;

7) Fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un saskaņošana ar visām nepieciešamām iestādēm ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Norādīt dienu skaitu_____ (dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas).

8) Būvdarbi: ēkas ielas un pagalma fasāžu, pagalma ugunsmūra un caurbrauktuves tuneļa renovācija ne vēlāk kā 185 (viens simts astoņdesmit piecu) dienu laikā no fasādes renovācijas projekta apstiprināšanas dienas. Norādīt dienu skaitu_____ (dienu laikā no fasādes renovācijas projekta apstiprināšanas dienas).

9) Kopējais darbu izpildes termiņš: vienkāršotas renovācijas projekta izstrāde, saskaņošana un remonts: ne vēlāk kā 230 (divi simti trīsdesmit)dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža Norādīt dienu skaitu_____ (dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas).

Izpildīto remontdarbu garantijas laiks ir: (________) mēneši (ne mazāk kā 24 mēneši, bet ne vairāk par 48 mēnešiem).

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma noteikumiem. Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kā tas minēts iepirkuma nolikumā.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________        ____________________          _____________________

/vārds, uzvārds/ 		          /amats/                   		 /paraksts/

2013.gada _____.________________

## 3.pielikums

Iepirkuma

„LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts”

(LU 2013/28_I ) nolikumam

Pretendenta rekvizīti

Uzņēmuma nosaukums: ___________________________________________

Reģ.Nr.____________________________

PVN maksātāja Nr.________________________

Jurid.adrese ____________________________________________________

Faktiskā adrese ________________________________________________

Tālruņa_____________ (faksa)____________/nummurs.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Izdevumu saturs | Pretendenta piedāvātā cena (Ls bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un saskaņošana ar visām nepieciešamām iestādēm: |  |
| 2. | Būvdarbi: ēkas ielas un pagalma fasāžu, pagalma ugunsmūra un caurbrauktuves tuneļa renovācija |  |
| Pretendenta piedāvātā cena kopā (Ls bez PVN 21 %) |  |
| PVN: |  |
| Pretendenta piedāvātā cena kopā (Ls ar PVN 21%) |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%. Cenā ietvertas atlaides, bonusi u.c. izmaksas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________        ____________________          _____________________

/vārds, uzvārds/ 		          /amats/                   		 /paraksts/

2013.gada _____.________________

## 4.pielikums

Iepirkuma

„LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts”

(LU 2013/28_I) nolikumam

Piedāvājuma nodrošinājums

Iepirkuma procedūras nosaukums

Adresāta vārds un adrese

(kuru iepirkuma dokumenti definē kā Pasūtītāju)

Mēs esam informēti, ka	(turpmāk tekstā - "Uzņēmējs") saskaņā ar ______ (iepirkuma procedūras nosaukums) ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums, kuru nosaka iepirkuma procedūras nolikums.

Pēc Uzņēmēja pieprasījuma mēs (bankas nosaukums).................................ar šo   neatsaucami apņemamies samaksāt Jums, Labuma guvējam/Pasūtītajam, Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati),  saņemot no Jums rakstveida formas pieprasījumu, kas norādītu:

1) Uzņēmējs atsauc Iepirkuma procedūras LU 2013/28_I Piedāvājumu pēc Piedāvājumu iesniegšanas Piedāvājumu derīguma perioda laikā,

vai

2) Iepirkuma procedūras dalībnieks neparaksta Līgumu bez pamatotas motivācijas.

Jebkuram samaksas pieprasījumam ir jābūt ar Jūsu (vadītāja/direktora) parakstu(iem), kuriem jābūt apstiprinātiem pie jūsu bankas darbiniekiem vai notāra.

Apliecināto pieprasījumu un ziņojumu mums jāsaņem savā birojā līdz (to ieskaitot) ................ (20 dienas pēc iepirkuma procedūras piedāvājuma derīguma termiņa), pēc kura šī garantija izbeigsies.

Datums  .........................................      Paraksts(i)      .................................