Latvijas Universitātes

IEPIRKUMA

“Jumta un asfalta seguma remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā”

identifikācijas Nr. LU 2014/32_I

NOLIKUMS

LU 2014/32_I

Rīga, 2014.gads

SATURS

1.	Iepirkuma priekšmets	3

2.	Pasūtītājs	3

3.	Iepirkuma pretendenti	3

4.	Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana	4

5.	Iepirkuma termiņi	5

6.	Vispārīgie Iepirkuma izpildes un samaksas noteikumi	5

7.	Pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā un piedāvājuma noformējums	6

8.	Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti	7

9.	Kvalifikācijas dokumenti	7

10.	Tehniskais piedāvājums un darbu tāmes	8

11.	Piedāvājumu vērtēšanas secība	9

12.	Piedāvājumu noformējuma pārbaude	9

13.	Pretendentu kvalifikācijas pārbaude	9

14.	Pretendentu tehniskā un finanšu piedāvājuma pārbaude	10

15.	Piedāvājumu vērtēšana	10

16.	Informācijas pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas	10

17.	Iepirkuma uzvarētāja noteikšana, rezultātu paziņošana, līguma slēgšana	11

18.	Komisijas tiesības un pienākumi	11

19.	Piegādātāja/ pretendenta tiesības un pienākumi	12

20.	Pārējie noteikumi	12

1.pielikums – Finanšu / tehniskā piedāvājuma veidlapa	14

2.pielikums – Tehniskā specifikācija	16

3.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa	19

4.pielikums – Līguma projekts	20

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets ir “Jumta un asfalta seguma remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā” (turpmāk - Iepirkums).

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/32_I.

  - Iepirkuma daļas:

    - I daļa – Jumta remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā (turpmāk – Būvdarbi Nr.1).

    - II daļa - Asfalta seguma remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā (turpmāk – Būvdarbi Nr.2).

  - Būvdarbi Nr.1 un Būvdarbi Nr.2 turpmāk kopā saukti – Būvdarbi.

  - Iepirkuma CPV kods:

    - I daļa: 45261910-6 (jumta remonts).

    - II daļa: 45233223-8 (brauktuves seguma atjaunošana).

  - Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz PIL 8.2pantu.

- Pasūtītājs

  - Pasūtītājs ir Latvijas Universitāte (turpmāk - LU).

  - Pasūtītāja juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 1586, Latvija.

  - Pasūtītāja reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669.

  - Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt informāciju:

    - Aleksandrs Poluektovs, LU Tehniskās daļas vadītājs, tālr.: +371 67034682, e-pasts: Aleksandrs.Poluektovs@lu.lv

    - Sandra Veikšāne, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste, tālr.: +371 67034345, fakss: +371 67034676, e-pasts: Sandra.Veiksane@lu.lv

- Iepirkuma pretendenti

  - Par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus, t.i. piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā, saskaņā ar Pasūtītāja prasībām (turpmāk – Pretendents).

  - Pretendentam ir jābūt tiesībām veikt šī nolikuma (turpmāk – Nolikums) 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) minētos būvdarbus Latvijas Republikas teritorijā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

  - Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā Pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un norāda apakšuzņēmējiem izpildei nododamās līguma daļas un to apjomu procentos.

  - Pretendentam jābūt iepirkuma priekšmetā norādīto būvdarbu izpildei nepieciešamiem resursiem un materiālām iespējām.

  - Pretendentam, Piegādātāju apvienības biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri veiks Būvdarbus, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

  - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu pretendents netiek likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā  kādā no valstīm pārsniedz 150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro 0 centi).

  - Nav citu apstākļu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem liegtu Pretendenta dalību Iepirkumā.

  - Pretendenta atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija būvdarbu veikšanai.

  - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pieredzei attiecīgu būvdarbu izpildē vismaz vienam ekspluatācijā pieņemtam objektam, kura apjoms vai līgumcena ir vienlīdzīga ar piedāvāto apjomu vai līgumcenu Iepirkumā. Pieredze Pretendentam jāapliecina saskaņā ar Nolikuma 9.1.4.punktu, norādot konkrētas būves un iesniedzot par tām pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem.

- Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

  - Iepirkuma dokumentus un papildus informāciju Ieinteresētie piegādātāji var lejupielādēt elektroniskā formā LU mājas lapā www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem”, apakšsadaļā “Iepirkumi”.

  - Lejupielādējot Nolikumu, ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākām izmaiņām Nolikumā, kā arī par Iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas LU interneta mājas lapā www.lu.lv sadaļā “Uzņēmējiem, apakšsadaļā “Iepirkumi”.

  - Pretendenti papildus informācijas pieprasījumus iesniedz rakstiski vai nu nosūtot uz faksa Nr.: + 371 67034676, vai nosūtot pa pastu uz Baznīcas ielu 5, Rīga, LV – 1010, vai elektroniski uz e-pastu Sandra.Veiksane@lu.lv. Uz jautājumiem, kas iesūtīti uz e-pastu bez elektroniskā paraksta, atbildes netiek sniegtas.

  - Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kurš ir uzdevis jautājumu un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā: www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem”, apakšsadaļā “Iepirkumi”.

  - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir iespējama remontējamā jumta un asfalta seguma apskate, iepriekš piesakoties pie Pasūtītāja kontaktpersonas. Pasūtītāja kontaktpersona: Aleksandrs Poluektovs, LU Tehniskās daļas vadītājs, tālr.: +371 67034682, e-pasts: Aleksandrs.Poluektovs@lu.lv. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme tiek organizēta ieinteresētām personām vienlaikus, ja to pieprasa vismaz viens ieinteresētais piegādātājs: 2014.gada 11.augustā plkst.10.00, adrese: Zeļļu iela 8, Rīga.

- Iepirkuma termiņi

  - Piedāvājuma dokumenti Pretendentam ir jāiesniedz (jānogādā) slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā darba dienās no plkst. 8:30 – 12:00, līdz 2014.gada 18.augustam plkst. 11:00.

  - Piedāvājuma dokumentu oriģināls un viena kopija jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē vai iesaiņojumā. Ja piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atdots Pretendentam to nereģistrējot.

  - 5.1.punktā minētajā vietā ne vēlāk kā noteiktajā piedāvājuma iesniegšanas termiņā. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti vai saņemti pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Pēc Nolikuma 5.1.punktā norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti. Piedāvājumus, kas saņemti pa pastu pēc 5.1.punktā norādītā termiņa, Komisija neatver un nosūta atpakaļ iesniedzējam. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Nolikuma 5.1.punktā norādītajā termiņā.

  - Piedāvājuma papildinājumus, grozījumus vai atsaukumus var iesniegt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, ievērojot Nolikuma 7.8.punkta noteikumus ar attiecīgu norādi „PAPILDINĀJUMS”, „GROZĪJUMI” vai „ATSAUKUMS”.

  - Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību Iepirkumā.

- Vispārīgie Iepirkuma izpildes un samaksas noteikumi

  - Paredzamais Iepirkuma apjoms saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

  - Būvdarbu izpildes termiņš ir ne vairāk kā 2 (divi) kalendārie mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Būvdarbu izpildes vieta ir Zeļļu iela 8, Rīga (turpmāk – Objekts).

  - Nekvalitatīva vai līguma noteikumiem neatbilstoši veiktu Būvdarbu trūkumu novēršanas termiņš garantijas laikā ir ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.

  - Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš Būvdarbiem nedrīkst būt mazāks par 24 (divdesmit četri) mēnešiem no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Pretendents var piedāvāt ilgāku garantijas termiņu.

  - Apmaksas noteikumi – saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu “Līguma projekts” (turpmāk – Līguma projekts).

  - Pasūtītājs izmaksā priekšapmaksu līdz 40% (četrdesmit procentiem) no līguma kopējās summas.

  - Līguma grozījumi iespējami saskaņā ar Līguma projekta noteikumiem.

  - Būvdarbu izpildes kontrolei Pasūtītājs norīko sertificētu būvuzraugu.

  - Pretendentam jāņem vērā, ka:

    - Telpu trūkuma dēļ Pasūtītājam nav iespējams nodot piemērotas palīgtelpas materiālu glabāšanai un strādnieku pārģērbšanās vajadzību nodrošināšanai.

    - Būvdarbu laikā Objektā var notikt nodarbības/ publiskie pasākumi, kas var ietekmēt darbu norisi.

  - Būvdarbu izpilde nedrīkst traucēt LU darbībai.

- Pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā un piedāvājuma noformējums

  - Par piedalīšanos Iepirkumā Pretendenti paziņo ar Iepirkuma piedāvājuma dokumentu iesniegšanu (saskaņā ar Nolikuma 5.1.punktu).

  - Piedāvājumā jāietver oriģināla pieteikums finanšu / tehniskā piedāvājuma veidlapa (aizpildīts Nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Pieteikums).

  - Pieteikuma oriģināls ir jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, Pieteikuma oriģināls ir jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

  - Jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un viena kopija.

  - Piedāvājumu var iesniegt katrā Iepirkuma daļā atsevišķi, bet par pilnu Iepirkuma daļas apjomu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu katrā Iepirkuma daļā.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Piedāvājumu sagatavo atbilstoši 1999.gada 9.decembra likuma “Valsts valodas likums” nosacījumiem. Ja dokumentu oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latiešu valodā

    - Piedāvājumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, vienlaikus ņemot vērā PIL 33. panta septītās daļas regulējumu.

    - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt secīgi sanumurētām.

    - Piedāvājuma dokumenti un to kopijas ir jāiesniedz vienā iesaiņojumā, nodrošinot, ka tiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurdurtiem un cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu, cauršuvuma vietai jābūt noformētām atbilstīgi 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Piedāvājumam ir jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Piedāvājuma sākumā ir jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.

    - Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”, izņemot PIL noteiktos gadījumus.

    - Uz piedāvājuma oriģināla titullapas ir jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopiju titullapām jābūt norādei „KOPIJA”.

    - Piedāvājuma sākumā jāietver titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, un Iepirkuma nosaukumu.

  - Piedāvājumā dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Pieteikuma veidlapa (Nolikuma 1.pielikuma formā).

    - Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti.

    - Kvalifikācijas dokumenti.

    - Tehniskais piedāvājums.

    - Darbu tāmes (būvniecības izmaksu koptāme un lokālā tāme).

  - Uz aploksnes (iesaiņojuma) jānorāda šāda informācija:

    - Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese.

    - Pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa Nr.

    - Norāde: “Jumta un asfalta seguma remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā”.

    - Identifikācijas Nr.: LU 2014/32_I.

    - Neatvērt līdz 2014.gada 18.augustam.

- Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti

  - Lai Komisija gūtu pārliecību par Pretendenta pārstāvības tiesībām, Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls vai 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā apliecināta kopija (turpmāk – apliecināta kopija), kurā ir uzrādītas Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām).

  - Ja Pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, jāiesniedz Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai līgumu.

  - Ārvalstu pretendenti ir tiesīgi iesniegt no 8.1.punktā noteiktā dokumenta atšķirīgu informāciju, ja to izsniegusi attiecīga ārvalstu institūcija, iestāde vai persona, kas saskaņā ar Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīga to darīt. Ja Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz Nolikuma 8.1.punktā minētā dokumenta izsniegšanu, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums vai paskaidrojums, sniedzot Nolikuma 8.1.punktā pieprasīto informāciju.

  - Ja Pretendents ir Piegādātāju apvienība, Pretendentam jāiesniedz 8.1.punktā norādītais dokuments par katru personu, kas iekļauta Piegādātāju apvienībā. Papildus jāiesniedz visu personu, kas iekļautas Piegādātāju apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums, kuru parakstījis katras personas pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona (oriģināls vai notariāli apliecināta kopija), kā arī katras personas atbildības apjoms.

  - Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam jāiesniedz 8.1.punktā norādītais dokuments par katru piesaistīto apakšuzņēmēju.

  - Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, komisija pieņem lēmumu piedāvājumu neizskatīt.

- Kvalifikācijas dokumenti

  - Pretendents par sevi iesniedz šādus dokumentus:

    - Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko darbinieku saraksts (norādot atbildīgo būvdarbu vadītāju) un viņu profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami attiecīgu būvdarbu vadīšanā.

    - Spēkā esoša uzņēmuma un tā piesaistīto apakšuzņēmēju vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka līguma slēgšanas gadījumā tiks izsniegtas apdrošināšanas polises saskaņā ar Līguma projekta nosacījumiem.

    - Apakšuzņēmēju civiltiesisko atbildību var neapdrošināt, ja apakšuzņēmēji līguma izpildē netiek piesaistīti, vai, ja apakšuzņēmējiem ir vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas iesniegta saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 9.2.5.punktu.

    - Pozitīva atsauksme no pasūtītājiem (oriģināli vai apliecinātas kopijas) par Nolikumā 3.12.punktā minēto pieredzi, kuras parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, norādot konkrētas būves un to adresi. Gadījumā, ja tiek iesniegta ģenerāluzņēmēja atsauksme, tad papildus nepieciešams iesniegt pasūtītāja2 atsauksmi par veikto būvdarbu kvalitāti.

    - Apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā apakšuzņēmēju saraksts (aizpildīta Nolikuma 3.pielikuma veidlapa) ar norādi, kādus būvdarbus norādītais apakšuzņēmējs veiks.

  - Par darbu izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

    - Apakšuzņēmējiem izpildei nododamo līguma daļu un to apjoma (procentos).

    - Piekrišanas raksta oriģināls, kas apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus Objektā. Piekrišanas raksts jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu.

    - Apliecinājums, ka būvdarbos iesaistītajiem apakšuzņēmēja atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti vai darbuzņēmējam izsniegtu licenču kopijas par tiesībām veikt būvdarbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts.

    - Būvdarbu veikšanā iesaistīto inženiertehnisko darbinieku saraksts un viņu profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas.

    - Apakšuzņēmēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija, ja apakšuzņēmēja civiltiesisko atbildību nav apdrošinājis vai apliecinājis, ka apdrošinās pats pretendents (iepirkuma noteikumu 9.1.2.punkts).

- Tehniskais piedāvājums un darbu tāmes

  - Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktām Pasūtītāja prasībām.

  - Pretendents iesniedz darbu tāmes (atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 4.pielikumam, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbiem), kurās:

    - Iekļauti visi darbi Tehniskajā specifikācijā norādītajos apjomos.

    - Norādīti un atšifrēti visi izdevumi – darbaspēka, materiālu u.c. tiešās izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pievienotās vērtības nodoklis.

    - Piedāvājuma cena un visas summas tāmēs ir jānorāda Excel programmā ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

    - Darba alga jānorāda kā vienas vienības laika normas un darba algas likmes reizinājums.

  - Piedāvājumam papildus jāpievieno darbu tāmes elektroniskā datu nesējā.

- Piedāvājumu vērtēšanas secība

  - Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformējuma atbilstība Nolikuma prasībām.

    - Piedāvājumu parakstījušās personas pārstāvības tiesību pārbaude.

    - Kvalifikācijas pārbaude: tiek noskaidrota Pretendentu atbilstība Nolikuma nosacījumiem pēc Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem.

    - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude Tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

    - Finanšu piedāvājuma vērtēšana: tiek labotas piedāvājuma aritmētiskās kļūdas un noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Piedāvājumu noformējuma pārbaude

  - Tiek pārbaudīta piedāvājumu noformējuma atbilstība Nolikuma prasībām.

  - Ja tiek konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma kopijām, tiek vērtēts piedāvājuma oriģināls.

- Pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

    - Pretendents nav iekļāvis Pieteikumā pieprasīto informāciju vai iekļautā informācija neatbilst Nolikuma prasībām.

    - Kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma 9.punkta prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma 9.punkta prasībām, vai Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā.

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.punkta prasībām.

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.3 vai 9.punkta prasībām, pamatojoties uz informāciju, ko Komisija ieguvusi Pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas pārbaudes vai precizēšanas rezultātā.

  - Ja Pretendents ir Piegādātāju apvienība, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.punkta3 prasībām vai uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, attiecas kāds no 13.2.1., 13.2.2., 13.2.4.punktos minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no apakšuzņēmējiem attiecas kāds no 13.2.2. un 13.2.4.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

- Pretendentu tehniskā un finanšu piedāvājuma pārbaude

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic pārbaudi izturējušo Pretendentu tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

    - Pretendents nav iesniedzis darbu tāmes vai iesniegtais dokuments neatbilst Nolikuma 10.2.punktam, vai Tehniskajai specifikācijai.

    - Pretendents nav gatavs Būvdarbus pabeigt 6.2.punktā noteiktajā termiņā.

    - Pretendenta piedāvātais Būvdarbu kvalitātes garantijas laiks ir ne mazāks par 24 (divdesmit četriem) kalendārajiem mēnešiem (saskaņā ar Nolikuma 6.5.punktu) vai nav norādīts vispār.

    - Tehniskais un finanšu piedāvājums (tajā skaitā aizpildīta Pieteikuma veidlapa) nav iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi izturējušo Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL noteikumiem.

  - Nolikuma prasībām atbilstošie piedāvājumi tiek salīdzināti pēc piedāvājuma cenas (bez PVN).

- Informācijas pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas

  - Komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta septīto daļu veic informācijas pārbaudi attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Lai izvērtētu Pretendenta atbilstību iepirkuma noteikumu 3.8. un 3.9. punktu prasībām, Komisija Ministru Kabineta noteiktā kārtībā, Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk - EIS) iegūst informāciju par Nolikuma 3.8. un 3.9. punktā minētajiem faktiem.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir Piegādātāju apvienība, Komisija attiecīgo informāciju pārbauda par katru Piegādātāju apvienības biedru.

  - Ja Komisija konstatē, ka Pretendentam (vai kādam no Piegādātāju apvienības biedriem) ir nodokļu parāds, tā rakstveidā par to informē Pretendentu un nosaka termiņu 10 darbdienas pēc informācijas nosūtīšanas dienas attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātas izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotas izziņas iesniegšanai par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro 0 centi).

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir reģistrēts ārvalstīs, lai pārbaudītu pretendenta atbilstību iepirkuma noteikumu 3.8. un 3.9.punktam, Komisija pieprasa tam iesniegt attiecīgās ārvalstu kompetentas institūcijas izziņas, kas apliecina, ka uz to neattiecas Nolikuma 3.8. un 3.9.punktā noteiktie fakti.

  - Ja Pretendents Komisijas noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus saskaņā ar 16.3.un 16.4. punktu, vai Pretendents neatbilst kādai no iepirkuma noteikumu 3.8. un 3.9.punkta prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā.

- Iepirkuma uzvarētāja noteikšana, rezultātu paziņošana, līguma slēgšana

  - Par Iepirkuma uzvarētāju Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  - Pasūtītājs slēdz ar Iepirkuma uzvarētāju rakstisku līgumu, ko izstrādājis Pasūtītājs, saskaņā ar PIL un citiem normatīvajiem aktiem. Iepirkuma līgums tiek sagatavots pamatojoties uz Komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Līguma projektu un Iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu.

  - Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu, kā rezultātā Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš atbilst Nolikuma prasībām un ir iesniedzis lētāko piedāvājumu.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, reģistrē personālsabiedrību, saskaņā ar piedāvājumā norādīto atbildības apjomu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā un veic visas nepieciešamās darbības, lai iegūtu tiesisko statusu, atbilstoši Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām komercdarbības veikšanai attiecīgās būvdarbu jomās.

  - Līgums ar Piegādātāju apvienību tiek slēgts pēc Piegādātāju apvienības  reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Ja 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas personālsabiedrība netiek reģistrēta, tas tiek uzskatīts par Pretendenta (Piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt līgumu, kā rezultātā Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš atbilst Nolikuma prasībām un ir iesniedzis lētāko piedāvājumu.

- Komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisija ir izveidota ar LU 2006.gada 22.jūnija rīkojumu Nr.1/162 ar grozījumiem Nr.1/245, kas 2014.gada 22.jūlijā un darbojas saskaņā ar PIL un Nolikumu.

  - Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdēs piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no Komisijas locekļiem.

  - Komisijas sēdes tiek protokolētas.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pārstāvības tiesību pārbaudi, kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, finanšu piedāvājuma pārbaudi un vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Komisijai ir tiesības:

    - Rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

    - Pārbaudīt Pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

    - Pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

    - Pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvāto Būvdarbu izmaksu veidošanās mehānismu.

    - Noraidīt:

      - Pretendenta piedāvājumu, ja tas nav iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām vai tā saturs neatbilst Nolikuma prasībām, vai Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju sava piedāvājuma novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā.

      - Nepamatoti lētu piedāvājumu.

      - Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents maina piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

    - Komisijas pienākumi:

      - Izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kuri iesniegti piedāvājumu iesniegšanas termiņā.

      - Pieņemt lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

      - Veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

- Piegādātāja/ pretendenta tiesības un pienākumi

  - Piegādātāja / Pretendenta tiesības:

    - Laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

    - Iesniedzot Piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par Piedāvājuma saņemšanu.

    - Veikt citas darbības, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

    - Pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktā kārtībā.

  - Piegādātāja / Pretendenta pienākumi:

    - Sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz jautājumiem, kas tiks publicētas LU mājas lapā sadaļā “Uzņēmējiem”, apakš sadaļā “Iepirkumi”.

    - Komisijas norādītajā termiņā, par piedāvājumu sniegt rakstveida atbildes un paskaidrojumus uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem.

    - Pēc Komisijas pieprasījuma, Komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par piedāvātās Būvdarbu izmaksu veidošanās mehānismu.

    - Pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus Iepirkuma izpildei.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

- Pārējie noteikumi

  - Komisija un Piegādātājs/Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.

  - Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts gadījumā, ja Pretendenta finanšu piedāvājums nepārsniegs Pasūtītājam pieejamo finansējuma apjomu.

  - Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši 1999.gada 9.decembra likuma “Valsts valodas likums” nosacījumiem.. Ja līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts divās valodās, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

  - Nolikums sastādīts latviešu valodā pavisam kopā uz 32 (trīsdesmit divām) lapām, kam pievienoti šādi pielikumi:

    - 1.pielikums – Pieteikuma finanšu / tehniskā piedāvājuma veidlapa uz 2 (divām) lapām.

    - 2.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām.

    - 3.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa uz 1 (vienas) lapas.

    - 4.pielikums - Līguma projekts uz 13 (trīspadsmit) lapām.

Iepirkuma komisijas

priekšsēdētājs: 	A.Peičs

/paraksts/

AIZPILDA PRETENDENTs

1.pielikums

LU iepirkuma

“Jumta un asfalta seguma remonts

LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā”

(id. Nr. LU 2014/32_I)

Nolikumam

- 1.pielikums – Finanšu / tehniskā piedāvājuma veidlapa

PIETEIKUMS – FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- Saskaņā ar iepirkuma  “Jumta un asfalta seguma remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā” (id. Nr. LU 2014/32_I) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam. Piedāvājam izpildīt būvdarbus, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

| Iepirkuma priekšmets | Piedāvājuma cena EUR bez PVN * |
| --- | --- |
| I daļa: Jumta remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā |  |
| II daļa: Asfalta seguma remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā |  |

* Pretendents papildus sagatavo un piedāvājumā iekļauj būvniecības izmaksu koptāmi un lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

  - personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):

  - katras personas atbildības apjoms:

- Ja pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:

  - apakšuzņēmēja nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese:

  - apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms procentos:

- Mēs piekrītam Konkursa nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Līguma izpildei būs / nebūs (vajadzīgo pasvītrot) nepieciešama priekšapmaksa ________ % (ne vairāk kā 40%) apmērā.

- Būvdarbu izpildes termiņš:

  - Iepirkuma priekšmeta I daļā ne vairāk kā ____ (________) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Iepirkuma priekšmeta II daļā ne vairāk kā ____ (________) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

- Garantijas termiņš būvdarbiem un izmantotajiem materiāliem:

  - Iepirkuma priekšmeta I daļā ne mazāk kā ____ (________) kalendārie mēneši no būvdarbu izpildes dienas.

  - Iepirkuma priekšmeta II daļā ne mazāk kā ____ (________) kalendārie mēneši no būvdarbu izpildes dienas.

- Nekvalitatīva vai līguma noteikumiem neatbilstoši izpildītu būvdarbu trūkumu novēšanas termiņš garantijas laikā:

  - Iepirkuma priekšmeta I daļā ne vairāk kā ____ (________) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.

  - Iepirkuma priekšmeta II daļā ne vairāk kā ____ (________) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

  - Pretendenta nosaukums:

  - Reģistrācijas datums Komercreģistrā:

  - Reģistrācijas Nr.:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese:

  - Faktiskā adrese:

  - Kontaktpersona:

  - Tālruņa Nr.:

  - Faksa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Banka:

  - Bankas kods:

  - Konta numurs bankā:

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma kopējais lapu skaits: ____ (________________) lapas

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

2.pielikums

LU iepirkuma

“Jumta un asfalta seguma remonts

LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā”

(id. Nr. LU 2014/32_I)

Nolikumam

- 2.pielikums – Tehniskā specifikācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I daļa: Jumta remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā

II daļa: Asfalta seguma remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā

3.pielikums

LU iepirkuma

“Jumta un asfalta seguma remonts

LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā”

(id. Nr. LU 2014/32_I)

Nolikumam

- 3.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Būvdarbu veids | Būvdarbu apjoms % no kopējā darbu apjoma | Būvdarbu apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo_____________reģ.Nr._______________, jur.adrese ____________________, apliecina, ka „__________________________________________________” paredzēto būvdarbu apjoms sastāda ______% no kopējā apjoma un apakšuzņēmēju paredzēto būvdarbu apjoms sastāda ______% no kopējā apjoma.

4.pielikums

LU iepirkuma

“Jumta un asfalta seguma remonts

LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā”

(id. Nr. LU 2014/32_I)

Nolikumam

- 4.pielikums – Līguma projekts

BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā,	2014.gada ____.________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. 52 ____/____ Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/32 _I | Uzņēmēja līgumu uzskaites Nr. ________ |
| --- | --- |

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000.gada 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 19, Rīga, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar Latvijas Universitātes Satversmi, no vienas puses, un

_________________________, kas  reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā _____.gada ___._________ ar vienoto reģistrācijas numuru ____________, ________________ personā, kurš rīkojas uz ____________ pamata (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz 2014.gada ____._________ iepirkuma komisijas (izveidota ar LU ____.gada ____.________ rīkojumu Nr.____) lēmumu sēdes protokolā Nr. LU 2014/32_I - ____ un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk - Līgums):

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod un apmaksā, bet UZŅĒMĒJAS ar saviem resursiem veic Jumta un/ vai asfalta seguma remontu LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā (turpmāk - Būvdarbi).

  - Būvdarbi jāveic saskaņā ar Līgumu, Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija (turpmāk – Tehniskā specifikācija), Līguma 2.pielikumu ”Būvniecības izmaksu koptāme” un “Lokālā tāme” (turpmāk – Tāme), Līguma 3.pielikumu “Darbu izpildes laika plāns” (turpmāk – Darbu izpildes plāns), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī PASŪTĪTĀJA norādījumiem.

  - Būvdarbi ietver Būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu un instrumentu iegādi, montāžu, uzstādīšanu, testēšanu un mērījumu veikšanu, darbaspēka un transporta izmaksas, kā arī jebkādas citas izmaksas, kas rodas Būvdarbu izpildes gaitā.

  - UZŅĒMĒJS atzīst, ka līdz Līguma parakstīšanas brīdim ir veicis ēkas jumta un/vai asfalta seguma pārbaudi Zeļļu ielā 8, Rīgā (turpmāk – Objekts) un ietvēris Tāmē visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbiem, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Darbu sarakstu un esošo situāciju.

- Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš

  - Līgums stājas spēkā nākamajā darba dienā pēc Līguma reģistrācijas dienas pie PASŪTĪTĀJA, t.i., 2014.gada ___.__________.

  - Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Būvdarbu izpildes termiņš ir ____ (________) kalendārie mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Būvdarbu izpildes termiņš tiek fiksēts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktā, saskaņā ar Līguma 8.5.punktu.

- Līguma kopējā summa

  - Līguma kopējā summa ar Pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viens procents) saskaņā ar Pušu apstiprināto Tāmi Eiropas Savienības valūtā ir līdz ________ EUR (________ euro ____ centi), kuru veido:

    - Līgumcena (summa bez PVN) ________ EUR (________ euro ____ centi).

    - PVN 21% ________ EUR (________ euro ____ centi).

  - Būvdarbu finansēšana (apmaksa) paredzēta no PASŪTĪTĀJA centralizēto remontu budžeta līdzekļiem.

  - Līguma kopējā summā iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi, kā arī palīgdarbu, palīgmateriālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, lai pilnībā izpildītu Līgumā paredzētos Būvdarbus.

- Būvdarbu vadītājs

  - UZŅĒMĒJS 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas norīko savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (būvdarbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot PASŪTĪTĀJAM, un nodrošināt pastāvīgu būvdarbu vadītāja vai viņa aizstājēja atrašanos Objektā Būvdarbu veikšanas laikā. Šo personu izvēle un nomaiņa iespējama tikai pēc savlaicīgas rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.

  - UZŅĒMĒJA iecelts sertificēts atbildīgais Būvdarbu vadītājs ir _________________________, sertifikāts Nr. ___________ (Līguma 4.pielikums), tālruņa numurs _________________.

  - UZŅĒMĒJA piesaistīto Būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pieteikumu par speciālista nomaiņu un speciālista kvalifikācijas apstiprinošus dokumentus.

  - Par Būvdarbu vadītāja nomaiņu tiek noslēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma.

- Apakšuzņēmēji (darbuzņēmēji)

  - UZŅĒMĒJS Līguma darbu izpildē darbuzņēmējus piesaista/nepiesaista (vajadzīgo pasvītrot).

  - UZŅĒMĒJS nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citai trešajai personai, tai skaitā citam darbuzņēmējam, kā arī nomainīt piesaistītos darbuzņēmējus bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.

  - Darbuzņēmējam, kuru UZŅĒMĒJS vēlas piesaistīt, jābūt reģistrētam Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā.

  - UZŅĒMĒJS par darbuzņēmēju iesniedz PASŪTĪTĀJAM šādus dokumentus:

    - Pieteikums darbuzņēmēja nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un procentus no kopējā Līguma ietvaros veicamo darbu apjoma.

    - Piekrišanas raksta oriģināls, kas apliecina darbuzņēmēja gatavību veikt darbus šajā Būvobjektā. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, darbuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu.

    - Darbuzņēmēja atbildīgo speciālistu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts.

  - Par darbuzņēmēja piesaistīšanu vai nomaiņu Puses slēdz rakstisku vienošanos, ja darbuzņēmēja kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

  - Trešo personu, tai skaitā darbuzņēmēju piesaistīšanu Līguma izpildē pēc UZŅĒMĒJA iniciatīvas, neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek PASŪTĪTĀJAM papildus pienākumus un saistības.

- Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

  - UZŅĒMĒJS uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties trešajām personām UZŅĒMĒJA un tā darbuzņēmēju darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Būvdarbu veikšanas laikā saskaņā ar 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām.

  - Minimālais atbildības limits jāparedz 100% (viens simts procentu) apmērā no Līgumcenas ar pašrisku ne lielāku par 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro 0 centi).

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta zaudējumus cietušajai trešajai personai.

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS slēdz līdz Būvdarbu uzsākšanai un attiecīgi pagarina līdz Būvdarbu izpildei, ko apliecina Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam kā Līguma 5.pielikums.

  - UZŅĒMĒJS Līguma izpildes gaitā atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām, ja tādas ir, veic grozījumus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos un polisē, kā arī nodrošina speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc attiecīgu normatīvo aktu spēkā stāšanās UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM attiecīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, noteikumu un polises apmaksu apliecinošu dokumentu kopijas, kas tiek pievienotas Līgumam.

- Būvdarbu izpilde

  - UZŅĒMĒJS 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās iesniedz PASŪTĪTĀJAM precīzu Darbu izpildes laika plānu, kas tiks pievienots Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa (Līguma 3.pielikums).

  - UZŅĒMĒJAM Būvdarbi ir jāuzsāk saskaņā ar Darbu izpildes laika plānu.

  - PASŪTĪTĀJS nodod UZŅĒMĒJAM Objektu vai tā daļu Būvdarbu izpildei, parakstot teritorijas pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - PASŪTĪTĀJS nodrošina UZŅĒMĒJU ar elektroenerģijas (jauda 20 KW) un ūdens pieslēgšanās vietām.

  - Būvdarbu veikšanas laikā nedrīkst pārtraukt PASŪTĪTĀJA izvietoto iestāžu darbību, izņēmums - iepriekšējs saskaņojums ar PASŪTĪTĀJU.

  - Līguma darbības laikā ne mazāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš saskaņot ar PASŪTĪTĀJU inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, kā arī vienoties par tādu Būvdarbu veikšanas laiku, kuri var traucēt PASŪTĪTĀJA darbībai (troksnis, vibrācija u.tml.). Atļauju šiem darbiem dod PASŪTĪTĀJS.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pārbaudīt, kā UZŅĒMĒJS veic Būvdarbus un to izpildes kvalitāti. Gadījumā, ja tiek konstatēti neatbilstoši normatīviem izpildīti Būvdarbi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt neatbilstoši veikto Būvdarbu izlabošanu (atkārtotu, kvalitatīvu izpildi), neveicot nekādus papildus maksājumus un nepārceļot šajā līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, izņemot gadījumu, kad Būvdarbu neatbilstība normatīviem radusies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, rīkot būvsapulces. Būvsapulču protokolu sagatavošanu un nosūtīšanu būvsapulces dalībniekiem nodrošina PASŪTĪTĀJS vai tā pilnvarota persona. Būvsapulču protokoli tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - UZŅĒMĒJAM jāveic un jāpabeidz Līgumā norādītie Būvdarbi, izpildot Līgumā noteiktās prasības, paveicot Būvdarbus kvalitatīvi norādītajos termiņos, pielietojot nepieciešamo tehnoloģiju un izmantojot kvalificētu darbaspēku, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības materiālus, energoresursus, kā arī Būvdarbiem atvēlētos līdzekļus un par visiem apstākļiem, kas ietekmē Būvdarbu izpildi, nekavējoties informējot PASŪTĪTĀJU, kā arī atturoties no tādas rīcības, kas apgrūtinātu saistību izpildi.

  - Izpildīto Būvdarbu kvalitāte tiek vērtēta saskaņā ar Līgumu, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja starp normatīviem un prasībām ir novērojamas pretrunas, jāievēro stingrākās prasības.

  - UZŅĒMĒJS apņemas:

    - Būvdarbu procesā lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus saskaņā ar Tāmi un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms šo materiālu un izstrādājumu izmantošanas, saskaņot šos materiālus ar PASŪTĪTĀJU.

    - Būvdarbu veikšanas vietā un ar to saistītajās telpās nodrošināt tīrību un kārtību, nepieciešamības gadījumā izmantojot savu apkopēju un sētnieku personālu.

    - Būvdarbu gaitā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu; konteinerus novietot ar PASŪTĪTĀJU saskaņotās vietās un izvest pēc nepieciešamības.

    - PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ievērot PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, un darba režīmu.

    - Būvdarbu izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas.

    - Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt citas atskaites un viņa rīcībā esošo dokumentāciju, kas saistīti ar Būvdarbu izpildi.

  - UZŅĒMĒJS ir pilnībā atbildīgs par sava personāla kvalifikāciju, darba drošību, ugunsdrošību, elektroierīču lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par citu pienākumu izpildi sakarā ar Līgumā noteikto savu saistību izpildi visā Darbu veikšanas periodā. Minēto saistību neizpildes gadījumā UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu.

  - Iepirkuma procedūras ietvaros, UZŅĒMĒJAM pēc saviem ieskatiem bija tiesības izvēlēties licencētus un atbilstošas kvalifikācijas apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, iepriekš to saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. UZŅĒMĒJS uzņemas atbildību par izvēlētajiem apakšuzņēmējiem normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

  - UZŅĒMĒJA pienākums pirms Darbu pabeigšanas brīdināt (informēt) PASŪTĪTĀJU par slēpto darbu pārbaudes nepieciešamību vai jebkāda cita veida kvalitātes pārbaudes veikšanu.

  - Jebkādi UZŅĒMĒJA sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, programmatūras vai citā formā – pieder PASŪTĪTĀJAM un kļūst par tā īpašumu.

- Darbu pieņemšana – nodošana

  - Pēc Būvdarbu pabeigšanas UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu. PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda paveikto Būvdarbu un dokumentu atbilstību Līguma noteikumiem, pieņem paveiktos Būvdarbus un paraksta Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu vai iesniedz UZŅĒMĒJAM motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus (turpmāk – Pretenzija).

  - UZŅĒMĒJS kopā ar Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu iesniedz PASŪTĪTĀJAM izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus, kā arī uzmontēto iekārtu un aprīkojuma pases un ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā (ja šādas iekārtas ir uzstādītas).

  - Ja Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēta neatbilstība Līguma noteikumiem vai normatīvajiem aktiem (t.sk. līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai atkāpes no normatīvajiem aktiem, neatbilstība Darbu sarakstam), tad Būvdarbu pieņemšana nenotiek un par to tiek sastādīta Pretenzija.

  - Pretenzijā minētie trūkumi un neatbilstības UZŅĒMĒJAM jānovērš Līguma 2.3.punktā minētajā termiņā. Ja līdz Līguma 2.3.punktā minētajam termiņam netiek parakstīts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts, PASŪTĪTĀJM ir tiesības piemērot Līguma 12.1.punktā un/vai 12.8.punktā minētās sankcijas.

  - Būvdarbu izpildi apliecina UZŅĒMĒJA un PASŪTĪTĀJA parakstīts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts.

  - UZŅĒMĒJS 3 (triju) kalendāro dienu laikā pēc Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas atbrīvo Objekta telpas un teritoriju, iepriekš parakstot teritorijas pieņemšanas - nodošanas aktu.

- Darbu kvalitāte

  - Būvdarbi ir veikti kvalitatīvi, ja tie atbilst Līguma noteikumiem, Piegādātāja piedāvājumam iepirkumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Būvdarbu un pielietoto materiālu kvalitāti.

  - Domstarpību gadījumā, kas rodas novērtējot Būvdarbu un materiālu kvalitāti, un to atbilstību Līguma noteikumiem, katrai Pusei ir tiesības pieaicināt Pušu akceptētu sertificētu speciālistu.

  - Sertificēta speciālista pakalpojumus apmaksā UZŅĒMĒJS, izņemot gadījumus, kad speciālists ir pieaicināts pēc PASŪTĪTĀJA ierosinājuma un Būvdarbu un materiālu kvalitāte ir atzīta kā atbilstoša noteiktajām prasībām.

- Norēķinu kārtība

  - PASŪTĪTĀJS samaksu veic šādā kārtībā:

    - priekšapmaksu __ % (________ procentu) apmērā no Līguma kopējās summas (ar PVN) samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas dienas (PASŪTĪTĀJA atzīme).

    - Galīgo norēķinu atlikušās summas apmērā samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 8.5.punktā minētā Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta, Līguma 8.6.punktā minētā teritorijas pieņemšanas - nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas (PASŪTĪTĀJA atzīme).

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA rakstiski rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Izrakstot rēķinu, PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

  - Puses sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

- Garantijas saistības

  - UZŅĒMĒJS garantē izpildīto Būvdarbu kvalitāti, drošumu, ekspluatācijas īpašības un pielietoto materiālu kvalitāti ____ (________) kalendāros mēnešus no Līguma 8.5.punktā minētā Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (turpmāk – Garantijas termiņš).

  - Garantijas termiņa laikā UZŅĒMĒJS uz sava rēķina novērš defektus (neatbilstības, trūkumus, nepilnības), izņemot defektus, kas radušies Objekta nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

  - Gadījumā, ja Garantijas termiņa laikā tiek konstatēti defekti, tiek sastādīts defektu akts saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma 6.pielikums), (turpmāk – Defektu akts), kuru paraksta Puses.

  - Par Objekta apsekošanas, Defektu akta sastādīšanas vai parakstīšanas laiku un vietu PASŪTĪTĀJS paziņo UZŅĒMĒJAM 2 (divas) darba dienas iepriekš.

  - PASŪTĪTĀJS nosūta rakstisku paziņojumu par Līguma 11.4.punktā minēto uz UZŅĒMĒJA faksa Nr.______________ un papildus informē UZŅĒMĒJU pa tālruni Nr.________________.

  - Ja otra Puse izvairās no Defektu akta parakstīšanas, tad Defektu aktu sastāda ieinteresētā Puse vienpusēji.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums bez maksas, ar saviem līdzekļiem novērst Defektu aktā minētos defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā termiņā.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Ja UZŅĒMĒJS nepabeidz Būvdarbus Līguma 2.3.punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJM ir tiesības piemērot UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,3% (viena procenta trīs desmitdaļas) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

  - Ja UZŅĒMĒJS nenovērš defektus Līguma 11.7.punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,3% (viena procenta trīs desmitdaļas) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

  - Līguma 12.1. un 12.2.punktā noteiktajos gadījumos līgumsodu UZŅĒMĒJAM var piemērot pavisam kopā nepārsniedzot 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja UZŅĒMĒJS atsakās no Līguma izpildes, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot UZŅĒMĒJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Par attiekšanos no Līguma izpildes tiek uzskatīta UZŅĒMĒJA rakstveida atteikšanās no Līguma izpildes, kā arī Būvdarbu neuzsākšana saskaņā ar Darbu plānu.

  - Līguma 14.4.1., 14.4.2., 14.4.3. vai 14.4.4.punktā paredzētajos gadījumos PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot UZŅĒMĒJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.

  - Ja PASŪTĪTĀJS neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, UZŅĒMĒJAM  ir tiesības piemērot PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,3% (viena procenta trīs desmitdaļas) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes, izņemot 12.4.punktā noteikto gadījumu, kā arī, ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji ir atkāpies no Līguma.

  - Ja UZŅĒMĒJS nenovērš Pretenzijā vai Defektu aktā minētās neatbilstības (defektus) attiecīgi Līguma 2.3. vai 11.7.punktā minētajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības tās novērst uz UZŅEMĒJA rēķina, šo darbu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Šādā gadījumā galīgā norēķina (Līguma 10.1.2.punkts) un/vai Drošības naudas summa var tikt samazināta un/vai Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izlietots par summu, kāda bijusi nepieciešama neatbilstību novēršanai. Savukārt UZŅĒMĒJAM ir pienākums atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visas izmaksas, kas PASŪTĪTĀJAM radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu, ja galīgā norēķina un/vai līguma izpildes nodrošinājuma summa nav bijusi pietiekama konstatēto neatbilstību novēršanai.

  - Pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma UZŅĒMĒJS papildus līgumsodam (ja tāds tiek aprēķināts) atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros UZŅĒMĒJAM izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai citu prasījumu dzēšanai.

  - UZŅĒMĒJAM netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ.

- Nepārvarama vara

  - Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas ugunsgrēks, dabas stihijas (plūdi, zemestrīce), valdības ārkārtas lēmumi un rīkojumi, un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.

  - Nepārvaramas varas gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Par Līguma saistību izpildi traucējošu un 13.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās un izbeigšanās laiku Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi, iesniedzot Līguma 13.1.punktā minēto slēdzienu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par UZŅĒMĒJA kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un PASŪTĪTĀJA priekšapmaksā izmaksātajām summām.

- Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Jautājumos, kas Līgumā netiek noregulēti, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm rakstveidā savstarpēji vienojoties.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez UZŅĒMĒJA piekrišanas, ja:

    - Būvdarbi netiek uzsākti saskaņā ar Darbu plānu.

    - UZŅĒMĒJAM piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

    - Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka UZŅĒMĒJS nav spējīgs izpildīt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai Līgumā nolīgto pienākumu neizpilde turpinās ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas.

    - UZŅĒMĒJS pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti.

    - Kļūst zināms, ka PASŪTĪTĀJS nesaņems Līguma 3.1.punktā norādīto finansējumu. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS ar UZŅĒMĒJU norēķinās par faktiski veiktajiem Būvdarbiem.

    - UZŅĒMĒJS pārtrauc savu darbību kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja vai pret UZŅĒMĒJU tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu.

  - UZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai gadījumā, ja nav iespējams izpildīt Būvdarbus Līgumā paredzētajos termiņos no UZŅĒMĒJA neatkarīgu apstākļu dēļ.

  - Līguma 14.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts, tiek sastādīts akts par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Būvdarbiem un UZŅĒMĒJS nodrošina izpildīto un pieņemto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības saskaņā ar Līguma 11.punktu. Šajā gadījumā norēķini tiek veikti, saskaņā ar Tāmi atbilstoši izpildīto Būvdarbu apjomam un citiem Līguma noteikumiem, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta un rēķina saņemšanas (PASŪTĪTĀJA atzīme).

- Kontaktpersonas

  - PASŪTĪTĀJA par Līguma izpildi atbildīgā amatpersona (kontaktpersona) – ________ ________, tālruņa Nr.: ________; faksa Nr.: ________; e-pasts: ________.

  - UZŅĒMĒJA kontaktpersona – ________ ________ ________, tālruņa Nr.: ________; e-pasts: ________.

- Citi noteikumi

  - Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie stājas spēkā ar visu eksemplāru parakstīšanas un reģistrēšanas dienu pie PASŪTĪTĀJA.

  - Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 16.1.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. PASŪTĪTĀJS patur tiesības, noslēdzot Līgumu mainīt pielikumā esošo dokumentu paraugus.

  - Visos dokumentos, kas saistīti ar šā Līguma izpildi, tajā skaitā rēķinā, UZŅĒMĒJS norāda rēķina apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru LU 2014/32_I un iepirkuma attiecīgās daļas CPV (Common Procurement Vocabulary) saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

  - PIEGĀDĀTĀJAM nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.

  - Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādi, spēkā neesoši, noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.

  - Puse 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru Pusi par adreses, kontaktpersonu, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.

  - Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (________) lapām, no kurām __ (________) lapas ir Līguma pamata teksts ar šādiem pielikumiem:

    - 1.pielikums Tehniskā specifikācija uz __ (________) lapām.

    - 2.pielikums Darbu tāme uz __ (________) lapām.

    - 3.pielikums Darbu izpildes laika plāns uz __ (________) lapām.

    - 4.pielikums Būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija uz __ (________) lapām.

    - 5.pielikums Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija uz __ (________) lapām.

    - 6.pielikums Defektu akta paraugs uz __ (________) lapām.

    - 7.pielikums Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta paraugs uz __ (________) lapām.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens līguma eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA un viens – pie UZŅĒMĒJA.

- Pušu rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS | UZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| LATVIJAS UNIVERSITĀTE |  |
| Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 Tālrunis: Fakss: Banka Kods: Konta Nr.: | Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tālrunis: Fakss: Banka Kods: Konta Nr.: |
| Amats z.v. | Amats z.v. |
| /V.Uzvārds/ | /V.Uzvārds/ |

Pielikums Nr.1

Pie 2014.gada ___._________

līguma Nr. ________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pielikums Nr.2

Pie 2014.gada ___._________

līguma Nr. ________

DARBU TĀME

Pielikums Nr.3

Pie 2014.gada ___._________

līguma Nr. ________

DARBU IZPILDES LAIKA PLĀNS

Pielikums Nr.4

Pie 2014.gada ___._________

līguma Nr. ________

BŪVDARBU VADĪTĀJA SERTIFIKĀTA KOPIJA

Pielikums Nr.5

Pie 2014.gada ___._________

līguma Nr. ________

CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANS POLISES KOPIJA

Pielikums Nr.6

Pie 2014.gada ___._________

līguma Nr. ________

DEFEKTU AKTA PARAUGS

DEFEKTU AKTS

(Būvobjekta nosaukums, adrese)

(kadastra numurs/apzīmējums)

Vispārējās ziņas par būvi:

Būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā (datums): ___________________________________

Ekspluatācijas uzsākšanas datums: ____________________________________________

Komisija sekojošā sastāvā (komisijas izveidošanas pamatojums):____________________

________________________________________________________________________

Pieaicinātās personas:

_________________________________________________________________________

Pasūtītājs: _________________________________

Būvdarbu veicējs: ___________________________

(komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr.)

Līgums: ___________________________________

(datums, Nr.)

Veica ________________________________ apsekošanu un konstatēja:

(apsekojamā objekta vai tā daļas nosaukums)

- Nepilnības/defekti:

| N.p.k. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

- Fotofiksācija ______________ nepieciešama.

(ir/nav)

- Jāveic šādi remontdarbu apjomi:

| Nr. p/k | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

- Cita informācija: ___________________________________________________________

Pielikumā : ________________________________________________________

(fotofiksācijas materiāli, ja par to nepieciešamību lēmusi komisija saskaņā ar Noteikumiem)

Komisijas locekļi:

Pieaicinātās personas:

Pielikums Nr.7

Pie 2014.gada ___._________

līguma Nr. ________

BŪVDARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANS AKTS (PARAUGS)

| Uzņēmējs: ______ “_____________” Nod.maks. reģ. Nr. __________________ | Pasūtītājs: Latvijas Universitāte Nod.maks. reģ. Nr.90000076669 |
| --- | --- |

Rīga, 2014.gada _______________

Mēs, apakšā parakstījušies,

Pasūtītājs: Latvijas Universitāte, tās _______________________ personā no vienas puses,

Uzņēmējs: SIA “_____________”, tās _______________________ personā no otras puses,

atbilstoši līgumam Nr.____ “_________________” sastādījām šādu aktu:

- Uzņēmējs izpildījis būvdarbus laika periodā _________________, kas atbilst summai EUR ________ t.sk. PVN 21%;

- Pasūtītājs ______________ (pieņem/ nepieņem) būvdarbus saskaņā ar līguma nosacījumiem un summa apmaksai: EUR ______ (__________________________________ lati), t.sk. PVN 21%;

| Pretenzijas/Piezīmes _____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Darbu nodeva: Uzņēmējs __________________________________ z.v. | __________________________________ __________________________________ __________________________________ Darbu pieņēma: Pasūtītājs _________________________________ z.v. |
| --- | --- |

Pasūtītājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība. 1995.gada 10.augusta likums "Būvniecības likums", 1.pants, 24.punkts.

Pasūtītājs - 1995.gada 10.augusta likuma "Būvniecības likums" izpratnē (1.panta Likumā lietotie termini 24.punkts) - nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība.

Izņemot Nolikuma 3.8. un 3.9. punktu, jo Pretendenta atbilstība tajos iekļautiem nosacījumiem šajā posmā netiek vērtēta.