Noslēgtā iepirkuma līguma noraksts

LĪGUMS Nr. 52-13/408

par elektroapgādes sistēmas pieslēguma būvprojekta izstrādi objektam Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkai

Rīgā, 	2013.gada 11. decembrī

  - Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, tās direktora Ata Peiča personā, no vienas puses, un SIA RKF "L.E.O.", turpmāk tekstā - IZPILDĪTĀJS, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā Nr. LV40103016404, juridiskā adrese Strautu iela 98, Rīga, LV- 1021, un kuras vārdā saskaņā ar statūtiem ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi rīkojas valdes loceklis Ļevs Saratovs, no otras puses, turpmāk tekstā kopā saukti Puses, noslēdz šo būvniecības līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošo:

  - IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem un materiāli tehniskajiem līdzekļiem, atbilstoši iepirkumā "Elektroapgādes sistēmas pieslēguma būvprojekta izstrāde objektam Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēka”, LU 2013/50_I, iesniegtajam piedāvājumam veikt sekojoša tehniskā projekta izstrādāšanu: „Elektroapgādes sistēmas pieslēguma būvprojekta izstrāde objektam Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēka, Rīgā, Jelgavas ielā 1”, pēc A/S „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas tehniskiem noteikumiem Nr. TN 103355131 no 22.10.2013. Iesniegtais piedāvājums iepirkumā ir uzskatāms par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Par projektēšanas darbiem PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM Ls 14 995,00 (čertpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci lati un 00 santīmi) + PVN 21% Ls 3 148,95 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi lati un 95 santīmi), kopsumma Ls 18 143,95 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit trīs lati un 95 santīmi vai EUR 25 816,51 (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti sešpadsmit eiro un 51 cents), turpmāk saukta līguma summa.

  - Projekta dokumentāciju IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM pēc projektu dokumentācijas saskaņošanas, parakstot abpusēju pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Lai pildītu Līgumā paredzētos Darbus, Pasūtītajam Līguma izpildes laikā jānodod Uzņēmējam sekojošo Darbu izpildei nepieciešamo dokumentu kopijas:

    - AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi nr. TN103355131;

    - Vienošanas ar AS „Sadales tīkls" par projekta izstrādi;

    - Objekta īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;

    - Objekta robežu plāns;

    - Objekta parakstīts ģenplāns.

#### Līguma termiņi

  - Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, un tā darbība izbeidzas pēc visu līguma saistību izpildes pilnā apmērā.

  - Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņš: 2014. gada 11. marts. Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja pastāv objektīvi pamatoti iemesli, par kuru esamību IZPILDĪTĀJS rakstveidā informē PASŪTĪTĀJU. Līguma termiņš ir pagarināms, tikai Pusēm rakstveidā par to vienojoties.

  - Līdz 2013. gada 30. decembrim iesniegt PASŪTĪTĀJAM darba uzdevumu elektroapgādes apakšstacijas celtniecības daļas projektēšanai.

- "IZPILDĪTĀJA'' tiesības un pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS apņemas:

    - līgumā paredzētos darbus veikt kvalitatīvi 2.2.punktā paredzētajā laikā;

    - izstrādājot projekta dokumentāciju, ievērot Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumus Nr.112 "Vispārējie būvnoteikumi" un citu saistošo normatīvo dokumentu prasības;

    - projekta risinājumos paredzēt tehnisko noteikumu prasībām atbilstošus materiālus, konstrukcijas un izstrādājumus.

  - Veicot darbus, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieaicināt apakšuzņēmējus atsevišķu projekta daļu izstrādāšanai, saskaņojot to ar Pasūtītāju rakstiski. Par apakšuzņēmēju darbu IZPILDĪTĀJS atbild tāpat, kā par savējo.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par projekta savstarpējo saskaņošanu ar citiem šī objekta tehniskajiem projektiem.

  - Pasūtītājs pilnvaro IZPILDĪTĀJU savā vārdā veikt visas darbības, kas saistītas ar projektēšanu pēc pasūtītāja pasūtījuma, t.sk. pieprasīt un saņemt projektēšanas – arhitektūras uzdevumu (PAU) Rīgas pilsētas būvvaldē, iesniegt un saņemt dokumentus, kā arī veikt citas tiesiskas darbības valsts un pašvaldību institūcijās saistībā ar projektēšanu, kā arī parakstīties, kur tas dokumentos nepieciešams.

  - Nodrošināt tehniskā projekta autoruzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem un PASŪTĪTAJA norādījumiem.

- ''PASŪTĪTĀJA'' tiesības un pienākumi

  - Nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar projektēšanas uzdevumā minētajiem materiāliem un dokumentiem Līgumā noteiktajā apjomā un laikā.

  - Veikt projekta dokumentācijas saskaņošanu ar zemes īpašniekiem.

  - Saņemt regulāru informāciju par projektēšanas gaitu, projektā paredzētajiem materiāliem un plānotajiem tehniskajiem risinājumiem.

  - Saņemt no IZPILDĪTĀJA kvalitatīvu tehniskā projekta autoruzraudzību un nepieciešamās konsultācijas būvniecības laikā par projekta risinājumiem un paredzētajiem materiāliem, kā arī to aizvietošanas iespējām.

#### Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Pēc darbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM projekta dokumentācijas komplektu 7 (septiņi) eksemplāros papīra formā, no kuriem 2 (divi) eksemplāri ir oriģināls un 5 (pieci) eksemplāri ir oriģināla kopijas, abiem līgumslēdzējiem parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas 10 dienu laikā izskatīt izstrādāto projekta dokumentāciju un atklājot trūkumus, iesniegt IZPILDĪTĀJAM pretenziju. IZPILDĪTĀJS novērš pretenzijā norādītos trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM jaunu, no savas puses parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. Līdz trūkumu novēršanai un jauna akta parakstīšanai darbi uzskatāmi par nenodotiem un PASŪTĪTĀJS tiesīgs piemērot līgums 6.1.punktā minētās soda sankcijas.

#### Atbildība

  - Ja IZPILDĪTĀJS darbus nav veicis līgumā noteiktajos termiņos, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 0,2 % apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 30 % no Līguma summas.

Gadījumā, ja saistību izpildes kavējums no IZPILDĪTĀJA puses pārsniedz 60 dienas, PASŪTĪTĀJS, vienpersoniski, neizmaksājot  IZPILDĪTĀJAM nekādu kompensāciju, var šo līgumu lauzt sev izdevīgā laikā.

  - Ja PASŪTĪTĀJS neievēro līgumā noteiktos maksājumu termiņus, tad maksā IZPILDĪTĀJAM soda naudu 0,2 % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 30 % no Līguma summas. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs piemērot soda sankcijas, ja pats kavējis rēķina iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM šajā līgumā noteiktajā termiņā.

- Apmaksas kārtība

  - Avansu 20% (divdesmit procenti) Ls 2 999,00 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati un 00 santīmi) + PVN 21% Ls 629,79 (seši simti divdesmit deviņi lati un 79 santīmi), kopsumma Ls 3 628,79 (trīs tūkstoši seši simti divdesmit astoņi lati un 79 santīmi) vai EUR 5 163,30 (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit trīs eiro un 30 centi)  apmērā no Līguma summas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas un attiecīga avansa rēķina saņemšanas brīža.

  - Atlikušo daļu no līguma summas Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Pušu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - Par apmaksas datumu tiek uzskatīta diena, kad pilna apmaksas summa ir pārskaitīta uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu (bankas atzīmes datums maksājuma uzdevumā).

- Nepārvarama vara

#### Neviena no pusēm nenes atbildību par līguma saistību neizpildi, ja minētā izpilde saistīta ar Nepārvaramas varas apstākļiem. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir dabas katastrofas, karš un citi vispārpieņemtie apstākļi, kas pusēm objektīvi nav kontrolējami.

- Papildus nosacījumi

9.1.	Būvprojekta saskaņojuma derīguma termiņš ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos    noteikumus un slēdzienus, ir divi gadi. Ja izbeidzies būvprojekta saskaņošanas termiņš, būvprojekta atkārtotu saskaņošanu un akceptēšanu veic PASŪTĪTĀJS.

9.2. Informācija par objekta iekšējo elektrotīklu projekta risinājumiem saņemama pie projekta ģenerāluzņēmēja Pilnsabiedrības „LNK Industries Group”, kontaktpersona S.Komarovs, tel.nr. (telefona numurs).

- Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | SIA RKF ”L.E.O.” |
| Jur. adrese: Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586 | Jur. adrese: Strautu iela 98, Rīga, LV-1021 |
| Reģ.Nr.3341000218 | Reģ. Nr 40103016404 |
| (bankas norēķinu rekvizīti) Direktors (paraksts) A. Peičs | Valdes loceklis (paraksts) Ļ. Saratovs |